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J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én, 14 óra 20 perc kezdettel, Bácsalmáson, a Polgármesteri Hivatal földszinti kistanácskozótermében megtartott rendkívüli ülésén. 

Jelen vannak:

Németh Balázs polgármester, Tóth Árpád alpolgármester, Bailo Amadou, dr. Bakó Mária Lujza, Nagy Gábor és Pálmai Zoltán képviselők (6);

dr. Keresztury Monika jegyző, Farkas Zoltánné szociális, egészségügyi és családvédelmi osztályvezető, Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető, Kerényi Tamás beruházási ügyintéző, valamint az 1. napirendi pontnál Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője (5);
Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző;
Távolmaradását jelezte: Bánfi Attila, dr. Tanács Róbert és Turcsányi Csaba képviselő (3).

Németh Balázs polgármester a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert a megválasztott 9 főből 6 fő jelen van (67 %). Tájékoztatásul elmondja, hogy Bánfi Attila, dr. Tanács Róbert és Turcsányi Csaba képviselők a távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek dr. Bakó Mária Lujza és Nagy Gábor képviselőket javasolja, majd a javaslatát szavazásra bocsátja. 

A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

191/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Jegyzőkönyv-hitelesítők

kijelölése 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bakó Mária Lujza és Nagy Gábor képviselőket jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

Németh Balázs polgármester a meghívóban jelzett napirendre sürgősséggel javasolja felvenni a Dugonics u. 21. szám alatti ingatlan bérbeadásának kérdését, az egyebekben telekvásárlási kérelemről, CHF árfolyamról és a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Kft. tartozásának visszafizetéséről adna tájékoztatást, valamint zárt ülésen javasol tárgyalni a Csőke Bt. földbérleti díj tartozása ügyében érkezett ügyvédi és végrehajtói megkeresésről. 
Nagy Gábor képviselő a nyílt ülés első napirendi pontjaként javasolja tárgyalni a Dugonics u. 21. szám alatti ingatlan bérbeadását.
Németh Balázs polgármester a napirend elfogadását – az elhangzottak figyelembevételével – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
192/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Napirend megállapítása 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. július 31-i rendkívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. Bácsalmás, Dugonics u. 21. szám alatti, 269 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása (sürgősséggel napirendre vett)
2. Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ pályázat kivitelezési munkákkal kapcsolatos ajánlattételi dokumentációinak véglegesítése (1. sz. előterjesztés)
3. Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ pályázat könyvvizsgáló szolgáltatójának kiválasztása (2. sz. előterjesztés)
4. Szennyvízcsatornázás projektmenedzserének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás, nyertes ajánlattevő kiválasztása (3. sz. előterjesztés)
5. Közvilágítás-korszerűsítéshez műszaki tanulmányterv készítése (4. sz. előterjesztés)
6. Egyebek (Felső-Bácska Vidékfejlesztési Kft. tartozásának visszafizetése, CHF árfolyam, Bizovác utcai telekvásárlási kérelem)
Zárt ülésen:

1.
Ügyvédi és végrehajtói megkeresés a Csőke Bt. földbérleti díj tartozása ügyében (sürgősséggel napirendre vett)
1. napirendi pont
Bácsalmás, Dugonics u. 21. szám alatti, 269 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása

(A 2012. július 31-én felvett jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete.)
Németh Balázs polgármester ismerteti a becsatolt jegyzőkönyvben foglaltak lényegét. 
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy a 2008. december 1-jén aláírt szerződés érvényes-e; erről már korábban is beszéltek.
Dr. Keresztury Monika jegyző kijelenti, hogy azon a megbeszélésen a szerződés érvényességében állapodtak meg. 
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő szerint a szerződés érvényességét nem nekik kell megállapítaniuk.
Dr. Keresztury Monika jegyző elmondja, hogy két szerződést kötöttek a Bácska SE-vel. Abban oszlottak meg a vélemények, hogy az egyik szerződésnél határozottan pályázati nyertességhez volt kötve az ingatlanhasználat, a másik esetben pedig nem. 

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy melyik szerződés az érvényes.

Dr. Keresztury Monika jegyző kijelenti, hogy két határozat született e témában, a második határozat nem helyezte hatályon kívül az elsőt, tehát két szerződésük van. A polgármester a Bácska SE képviselőivel tárgyalt, és arra jutott, hogy nem lakoltatja ki az egyesületet, elfogadta az egyesület álláspontját, miszerint – tekintettel a 2008-as szerződésre – teljes joggal használja a területet. Ezeken a megbeszéléseken nem vett részt. 
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő szerint szívességi használat áll fenn.
Dr. Keresztury Monika jegyző ingyenes használatot említ.

Németh Balázs polgármester szerint a tisztázatlan jogi helyzet miatt az lenne a célszerű, ha a szerződést felmondanák, és pályázatot írnának ki a terület hasznosítására.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő egyetért a polgármesterrel.

Bailo Amadou képviselő szerint pályáztatásra nincs idő, az ALU TRED Kft. sürgősen bérbe szeretné venni az ingatlant. Döntsék el, hogy mit akarnak, át akarják adni a területet, vagy nem. 
Dr. Keresztury Monika jegyző emlékeztet arra, hogy korábban már pályázatot írt ki a képviselő-testület erre a területre, közel egy éve eredményt is hirdetett, egy magánvállalkozó bérelte volna az ingatlant, de a polgármesterrel történt egyeztetéskor olyan megoldás született, hogy a Bácska SE mégis maradjon ott, így a vállalkozóval a szerződéskötés meghiúsult. 
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő szerint az aggályos jogi helyzet miatt nem történt szerződéskötés. Kérdezi, hogy más vállalkozó területbérlése esetén nem aggályos-e a helyzet.
Dr. Keresztury Monika jegyző kijelenti, azt nem sikerült tisztázni, hogy maradhat-e a Bácska SE, vagy nem, végül úgy döntött a testület, hogy maradhat.
Németh Balázs polgármester elmondja, hogy több ügyvéddel is konzultáltak, akik szerint a homályos jogi helyzet miatt hosszú bírósági procedúrára lehetne számítani. Nem volt még idő, energia e történet felgöngyölítésére. 
Tóth Árpád alpolgármester szerint lehet jogászkodni, lehet évekig pereskedni, de addig áll a telep, és romlik az állaga. Most a telepet hibridmegoldással bérbe lehetne adni, a bérleti díjból bevétel folyna be az önkormányzathoz, és munkahelyek is létesülnének. Az önkormányzatnak érdeke, hogy minél előbb működjön a telep, a bérbeadásra vonatkozó szerződést – természetesen jól kidolgozottan – meg kellene kötniük. 
Bailo Amadou képviselő támogatja az ingatlan ALU TRED Kft. számára történő bérbeadását. 

Németh Balázs polgármester kijelenti, hogy a képviselő-testület nem zárkózik el e terület bérbeadása elől, a feltételekről kellene beszélniük.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő szerint tudniuk kellene, hogy milyen tevékenységet tervez ott végezni a kft. Emlékeztet arra, hogy a zajhatás miatt, lakossági bejelentések alapján meg kellett szüntetni a MÉH-telepen folyó munkát. 
Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy hosszú távra szeretnék bérbe venni az ingatlant, ahol műanyag csomagoló eszközöket (nejlonzsák, reklámtáska) gyártanának, hulladékfelvásárlást (pl. PET palack) végeznének, ill. autóbontót üzemeltetnének.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy a telep kialakítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történne-e.

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője igennel válaszol.

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő kérdezi, hogy az autóbontó mennyire zavarhatja a környék lakosságát, mennyire zajos ez a tevékenység. 

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy az autóbontóban hegesztéssel, lángvágóval szokták szétszedni az autókat, amelynek nincs hangja.
Németh Balázs polgármester érdeklődik, hogy a kft. milyen beruházást szeretne megvalósítani azon a területen.

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy a későbbiek folyamán pályázati támogatást is szeretnének igénybe venni. 

Németh Balázs polgármester szerint ebben az esetben minimum 5 évre kellene bérbe adni a területet. Kérdezi, hogy ha értéknövelő beruházást hajt végre a kft. a telepen, azt valamilyen formában be szeretné-e számíttatni.

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy semmit nem kérnének az önkormányzattól, bérleti díj elengedését sem, a telepet saját költségen alakítanák ki.

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy a kft. hogyan osztozna meg az egyesülettel a közműveken, mert a teleknek 1 közmű-leállása van.
Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy mérőórákat szereltetnének fel saját költségen. 
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő megjegyzi, hogy a Bácska SE nem gondos gazda módjára kezeli ezt a telepet, mert a másfél méteres gaztól a leszakadt csatornáig megtalálható ott minden. 

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a szociális helyiségeket is szeretnék rendbe hozni saját költségen.

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő megjegyzi, hogy ha pl. 500.000 Ft-ot rákölt a kft. az önkormányzat telepére, akkor az az önkormányzati ingatlan értékét növeli. 
Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy ha ők 500.000 Ft-ot ráköltenek a telepre, az ottlétet nem egy évre tervezik, hanem sokkal hosszabb időre.
Dr. Keresztury Monika jegyző felveti, hogy az SZMSZ-ük szerint írásos előterjesztés alapján hozhat döntést a testület. Kérdezi, hogy mi az a minimum, amely az elinduláshoz szükséges. A szerződésnek a testület elé kell kerülnie, de még nem készült el a tervezet, mert a jegyzőkönyvet délelőtt vették fel. Kérdezi, hogy elegendő-e egyelőre egy támogató nyilatkozat. 

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő szerint elvi támogató nyilatkozatot tehet a testület.

Dr. Keresztury Monika jegyző szerint a feltételeket most meg kellene határozni, és egy következő ülésen elfogadhatná a testület a szerződést. Akármilyen felújítás, korszerűsítés folyik az ingatlanon, a rendeletük szerint ez bejelentés-köteles, amelyről majd a bérlőt tájékoztatják; feltételezi, hogy erről részben már tudomást is szerzett. A felújításokat, korszerűsítéseket akkor lehet végrehajtani, ha a testület hozzájárul, amelynek valószínűleg nem lesz akadálya. Kérdése változatlanul az, hogy a mai napon milyen döntésre van szükség.
Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője úgy gondolja, hogy egyelőre a támogató nyilatkozat elegendő.

Tóth Árpád alpolgármester 14 óra 48 perckor rövid időre elhagyja az üléstermet.
Bailo Amadou képviselő úgy tudja, hogy 6 fő foglalkozatása tervezett a telepen. Kéri, hogy a 6 főből legalább 4 fő bácsalmási legyen.

Halbländerné Futó Hilda, az ALU TRED Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy természetesen ez megoldható.
Pálmai Zoltán képviselő a kettős hasznosítás miatt javasolja, hogy kérjenek be olyan szerződést, amelyet a Bácska SE, ill. a kft. köt egymással, és amelyben megállapodnak arról, hogy milyen arányban, hogyan osztoznak meg az épületeken és a közműveken, nehogy az önkormányzaton csapódjon le a két fél közötti, bármilyen vita. 
Tóth Árpád alpolgármester 14 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe.
Dr. Keresztury Monika jegyző kijelenti, hogy szerződésmódosításról beszélnek, ill. az önkormányzat szerződést kötne minkét féllel, bérleti díj ellenében, gyakorlatilag az ALU TRADE Kft. és a Bácska SE bérlőtársak lesznek, így jogszabály szerint egyetemlegesen felelősek minden szempontból az ingatlan használatáért, tehát bármelyik bérlőtárstól lehet követelni az elmaradt bérleti díjat. 
Tóth Árpád alpolgármester szerint most arról kell dönteniük, hogy ezt a megoldást támogatják-e. Fontos kérdés a részletek kidolgozása, a szerződéstervezet elkészültekor kell egyeztetni a 3 fél között. Kéri, döntsenek most arról, hogy támogatják a kezdeményezést. 
Németh Balázs polgármester ismerteti az alábbi határozat szerinti határozati javaslatot, és az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
193/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Bácsalmás, Dugonics u. 21. szám alatti, 
269 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
hasznosítása (ALU TRED Kft. és Bácska SE)
Határozat
1.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elviekben támogatja a Bácsalmás 269 hrsz-on felvett, természetben a Bácsalmás, Dugonics u. 21. szám alatti ingatlan ALU TRED Kft. (6435 Kunbaja, Zalka M. u. 35.) és a Bácsalmási Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület (6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59.) közös használatára történő bérbeadását.

2.
A Képviselő-testület felkéri dr. Keresztury Monika jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti bérbeadásra a szerződéstervezetet az alábbi feltételekkel készítse el, és terjessze be ülésére:

-
minimum 5 éves bérbeadás 
-
minimum 6 fő (amelyből legalább 4 fő bácsalmási lakos) alkalmazásának kikötése

-
az értéknövelő beruházás ellenértékére a bérlet lejárta után nem tart igényt a bérlő

-
a szerződés megkötésének feltétele 3 havi kaució megfizetése

3.
A Képviselő-testület az ALU TRED Kft. és a Bácska SE közös ingatlanhasználatáról szóló megállapodást a következő ülésére kéri beterjeszteni.

Határidő:
1. pontnál: azonnal


2. és 3. pontnál: a következő képviselő-testületi ülés

Felelős:
Németh Balázs polgármester és


dr. Keresztury Monika jegyző

Operatív felelős: Városi Orsolya vagyongazdálkodási ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző



3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető



4. Városi Orsolya vagyongazdálkodási ügyintéző

- levélben:
5. ALU TRED Kft. ((6435 Kunbaja, Zalka M. u. 35.)



6. Bácsalmási Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület 

(6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59.)

2. napirendi pont
Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ pályázat kivitelezési munkákkal kapcsolatos ajánlattételi dokumentációinak véglegesítése
(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Németh Balázs polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét.
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző elmondja, hogy a Hirdetményellenőrzési Főosztály megküldte a hiánypótlását a feladott hirdetménnyel kapcsolatban a közbeszerzési tanácsadónak, aki bizonyos javításokat elvégzett, de néhány kérdésben testületi döntésre van szükség. A II.2.1) pontban a művelődési ház felújításánál a rész-ajánlattételi lehetőséget ellenőrizni kérik. Megbonthatják a beruházást víz-, villany-, építészetrészre, de ennek nem látja értelmét, mert teljes bizonytalanságot eredményezne a projektben. A részajánlattevő kivitelezők nem törődnének egymás munkájával, mindenkinek a sajátja lenne fontos, és a munkálatokat az önkormányzatnak kellene összehangolni. 
Ez olyan felelősséget jelentene, amelyet szerinte nem szabad felvállalni. A generálkivitelezőnek kellene koordinálnia az alvállalkozók tevékenységét. Nem tudnak megfelelően tőkeerős vállalkozást idehozni, kisebb vállalkozások jelennének meg, kisebb tőkeerővel, nagyobb bizonytalanságot eredményezve az önkormányzatnak. Ha nem tudják kellően leszabályozni jogilag a szerződéseket, abból állandó konfliktus adódna.
Németh Balázs polgármester szerint hivatkozhatnak arra, hogy sem műszakilag, sem gazdaságilag nem tartják ésszerűnek a rész-ajánlattételi lehetőség biztosítását.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő úgy gondolja, hogy ilyen nagyságrendű beruházáshoz a helyi vállalkozások nem elég tőkeerősek, alvállalkozóként tudnak részt vállalni a munkában.
Tóth Árpád alpolgármester szerint nemcsak a tőkéjük, hanem a tudásuk sem elegendő a bácsalmási vállalkozóknak ilyen nagyságrendű felújításhoz.

Kerényi Tamás beruházási ügyintéző a hiánypótlás indoklására utal, miszerint a III.2.2) pont P/3. és P/4. alkalmassági feltételeinél túlzó az előírás. Véleménye szerint itt engedniük kellene a figyelemfelhívásnak, a likviditási mutatót 1,0-ról 0,8-ra javasolja csökkenteni.
Nagy Gábor képviselő szerint a közbeszerzési hatóság észrevételezését figyelembe kellene venniük, a tőkeerősségi mutatót is csökkenteniük kellene.

Tóth Árpád alpolgármester úgy gondolja, hogy a tőkeerősségi mutatón nem kellene változtatniuk.

Németh Balázs polgármester megjegyzi, a hatóságnak az a szemlélete, hogy minél többen vehessenek részt az eljárásban, ők pedig csak a jobb cégeket szeretnék idehozni.
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző megjegyzi, abban igaza van a hatóságnak, hogy korlátozott lesz a verseny, ha túl kevés cég vesz részt az eljárásban. 

Dr. Keresztury Monika jegyző szerint megtámadhatják a közbeszerzést, ha a hatósági észrevételeket nem veszik figyelembe.

Németh Balázs polgármester javasolja, hogy a likviditási mutatót 1,0-ról 0,8-ra, a tőkeerősségi mutatót 0,2-ről 0,15-re csökkentsék. A III.2.2) pontban a 150 M Ft-os érték megmaradhat, mert nem lesz rész-ajánlattételi lehetőség.
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző elmondja, hogy a tanácsadóval egyeztetett a szerződésről. Ő kérte, hogy a hirdetmény III.1.2) pontjában a „kivitelezés” „tervezésre és kivitelezésre” javítódjon, mert az önkormányzat nem kiviteli tervet, hanem tendertervet készíttetett az építész részben. Ha az építész részben kiviteli tervre lesz szükség (pl. tetőszigetelésnél), akkor azt a kivitelezőnek kellene megterveztetnie, ne az önkormányzattól kérje ezt. A szerződésbe bekerülne az, hogy nem engedélyezési tervet, hanem tendertervet és kiviteli szakági tervet adnak át.
Dr. Keresztury Monika jegyző kérdezi, hogy az ajánlattételi felhívásban szerepelnek-e valamilyen módon értékelhető szempontként a szerződéstervezet 4.6. pontjában megfogalmazottak. Ha jól értelmezi, az ajánlattevő köteles átvizsgálni a kivitelezési tervdokumentációt, a későbbiek során a tervezési hiányosságból adódó pluszköltséget nem számolhat el; az 5 %-os tartalékkeret az előre nem látható költségek fedezésére szolgál. Kérdezi, hogy a pótmunkák díjtételének kiszámítására van-e útmutató, tesznek-e ajánlatot erre, és ez értékelendő szempont-e.
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző nemmel válaszol. Úgy gondolja, hogy a kivitelező adja meg a rezsi óradíjat.

Dr. Keresztury Monika jegyző érdeklődik, hogy ez hol szerepel az ajánlati felhívásban.

Kerényi Tamás beruházási ügyintéző szerint ez a szerződésben szerepel, az ajánlati felhívásban nem.

Dr. Keresztury Monika jegyző kéri, hogy erre figyeljenek oda. Hozzáteszi, hogy meg kellene nevezni a kapcsolattartókat, a teljesítésigazolásra jogosultakat, ill. nem a Szegedi Városi Bíróság, hanem a Bajai Városi Bíróság illetékességét kellene kikötni a szerződésben. Kérdezi, hogy ki legyen a kapcsolattartó.
Németh Balázs polgármester saját magát és Kerényi Tamást nevezi meg válaszában. Több hozzászólás nem lévén ismerteti az alábbi határozat szerinti határozati javaslatot, és az elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
194/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Kistérségi székhely integrált fejlesztése 
- Tudás és Információs Központ pályázat 
kivitelezési munkákkal kapcsolatos 
ajánlattételi dokumentációinak véglegesítése 
(DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001 pályázat)
Határozat
I.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a "Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ" című DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001" jelű pályázat kivitelezési munkáinak keretében a Művelődési Ház felújításának az előterjesztés és a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti ajánlatkérési dokumentációját és szerződéstervezetet az alábbiak figyelembevételével hagyja jóvá:

a)
a szerződéstervezet 4.6 pontjában a rezsióradíj mértéke tisztázandó

b)
a szerződéstervezet 15.2 pontjában a Szegedi Városi Bíróság helyett a Bajai Városi Bíróság illetékességének kikötése történjen meg

c)
kapcsolattartó: Németh Balázs polgármester és Kerényi Tamás beruházási ügyintéző

II.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a "Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ" című DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001" jelű pályázat kivitelezési munkáinak keretében a Művelődési Ház felújítására vonatkozó, az előterjesztés és a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti, módosított hirdetményt az alábbiak figyelembevételével hagyja jóvá: 

a)
a II.2.1) pontban műszakilag és gazdaságilag indokoltnak tartja a képviselő-testület, hogy nincs rész-ajánlattételi lehetőség

b)
a III.2.2) pont P/3. pontjában a tőkeerősségi mutatót 0,2-ről 0,15-re, a P/4. pontban a likviditási mutatót 1,0-ról 0,8-ra kell csökkenteni

III.
A Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a "Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ" című DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001" jelű pályázat kivitelezési munkáinak keretében 

1. zöldterületek felújítása,

2. piac térburkolat felújítása,

3. térfigyelő rendszer kiépítése

ajánlati részekkel az előterjesztés és a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti ajánlatkérési dokumentációt és a vonatkozó szerződéstervezeteket kapcsolattartóként Németh Balázs polgármester és Kerényi Tamás beruházási ügyintéző megjelölésével hagyja jóvá.

IV.
A Képviselő–testület felkéri Németh Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző



3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető


4. Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
- levélben:
1. SETODO Kft. Bácsalmás, Ady E. u. 40.


2. Back Line Kft. (6726 Szeged, Lövölde u. 105.)
A 194/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh. számú határozat mellékletei a jelen nyílt ülési jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.

3. napirendi pont
Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ pályázat könyvvizsgáló szolgáltatójának kiválasztása
(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Németh Balázs polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, Kis Pál László okleveles könyvvizsgáló megbízását javasolja.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy muszáj-e a legolcsóbb ajánlatot elfogadniuk, nem lehet-e a legjobbat. 
Németh Balázs polgármester a RÉGEL Kft. ajánlatának az elfogadását javasolja, ha nemcsak az ár számít.

Dr. Keresztury Monika jegyző szerint 2.000 Ft-on nem múlhat az ajánlat elfogadása.

Kerényi Tamás beruházási ügyintéző a projektmenedzser álláspontjára hivatkozva óva inti a testületet attól, hogy ne a legolcsóbb árajánlatot fogadja el. 

Németh Balázs polgármester megjegyzi, hogy 2,4 E Ft-ról van szó, legrosszabb esetben a támogató ezzel az összeggel kevesebbet biztosít.
Dr. Keresztury Monika jegyző kijelenti, hogy annakidején, a VÁTI álláspontja szerint a három árajánlatra a piaci viszonyok felmérése miatt volt szükség, nem volt feltétel a legolcsóbb ajánlat kiválasztása. Referencia is van, a cég közelebb is van, praktikusabb lenne a bajai kft. megbízása, nem hiszi, hogy a 2,5 Ft-tal magasabb árajánlat elfogadása gondot okozna.
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző kijelenti, hogy jelen esetben a DARFÜ a közreműködő szervezet. Az álláspontjuk nem biztos, hogy megegyezik a VÁTI-éval; félő, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó pályázati támogatást megvonják.
Dr. Bakó Mária Lujza képviselő a RÉGEL Kft. megbízását javasolja, amelyet közelebbi székhellyel és jó kapcsolattartással indokolhatnak meg.
Nagy Gábor képviselő nem támogatja kockázat felvállalását.

Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető szerint az elveken szokott megbukni minden.

Nagy Gábor képviselő a legolcsóbb ajánlat elfogadását javasolja.

Németh Balázs polgármester szerint 2,4 E Ft-on nem múlhat egy többszázezer Ft-os megbízás, a kockázat felvállalása felé hajlik.
Tóth Árpád alpolgármester dr. Bakó Lujza képviselő javaslatának a megszavaztatását kéri.

Németh Balázs polgármester a 2.441 Ft-tal drágább, de megbízhatóbb, ismertebb referenciákkal rendelkező RÉGEL Kft. 472.441 Ft + áfa összegű ajánlatának az elfogadását bocsátja szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Nagy Gábor) az alábbi határozatot hozza:
195/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Kistérségi székhely integrált fejlesztése 
- Tudás és Információs Központ pályázat 
könyvvizsgáló szolgáltatójának kiválasztása 
(DAOP-5.1.2/D-09-2011-0001 pályázat)
Határozat
1.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a Kistérségi székhely integrált fejlesztése - Tudás és Információs Központ projekt könyvvizsgálat szolgáltatás ellátásával a RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (6500 Baja, Deák F. u. 9.) bízza meg 472.441,- Ft + ÁFA összegben.

2.
 A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a szolgáltatás megrendelésére és a vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző


3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető


4. Kerényi Tamás beruházási ügyintéző

- levélben:
1. ajánlattevők



2. Back Line Kft. (6726 Szeged, Lövölde u. 105.)
4. napirendi pont
Szennyvízcsatornázás projektmenedzserének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás, nyertes ajánlattevő kiválasztása
(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Németh Balázs polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét és az előterjesztés határozati javaslatát.

Dr. Keresztury Monika jegyző kérdezi a beruházási ügyintézőtől, hogy a pénzügyi bizottsági javaslatok projektmenedzseri szerződésbe való beépítése megtörtént-e.

Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető kijelenti, hogy a júniusi ülés előtt nem tekintette át teljes mértékben a szennyvízberuházás finanszírozási szerződését. Szinte okafogyott vált a múltkori félórás problémázásuk, mert az egész szennyvíz-beruházási projekt szállítói finanszírozású, a projektmenedzsernek saját érdeke az, hogy jól legyen elkészítve az elszámolás, mert ellenkező esetben ő sem kapja meg a járandóságát. 
Kerényi Tamás beruházási ügyintéző a jegyzőnek válaszolja, hogy úgy tudja, beépültek a szerződésbe a javaslatok, de nem biztos benne.

Németh Balázs polgármester az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:
196/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Szennyvízcsatornázás projektmenedzserének 
kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás, nyertes ajánlattevő kiválasztása 
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0021 pályázat)
Határozat
1.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a „Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0021 pályázat) megvalósításához kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” című hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás során a bíráló bizottság javaslatának megfelelően nyertes ajánlattevőként a:

Kapos Hidro Kft. 
(székhelye: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.) 
ajánlattevőt hirdeti ki, míg második helyezettként :

KDT KÖZMŰBER Beruházó és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szőlő u. 72.) 
ajánlattevőt hirdeti ki.

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Németh Balázs polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződés megkötésére. 

Határidő:
1. pont: azonnal


2. pont: a szerződéskötési moratórium leteltét követően
Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző



3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető



4. Kerényi Tamás beruházási ügyintéző



5. Kalmár László beruházási és üzemeltetési ügyintéző
- levélben:
 az ajánlattevők
5. napirendi pont

Közvilágítás-korszerűsítéshez műszaki tanulmányterv készítése
(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Németh Balázs polgármester elmondja, hogy a három árajánlat bekérését korábban elindították, a fedezetet biztosították hozzá. Ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy KEOP-os pályázati kiírásra várnak, a tanulmányterv elengedhetetlen a pályázaton való részvételhez.
Dr. Keresztury Monika jegyző kérdezi, hogy hol vannak az árajánlatok, mert nem találkozott velük, meglepődött e téma napirendre vételén.

Kerényi Tamás beruházási ügyintéző kijelenti, hogy az árajánlatok nála vannak.

Dr. Keresztury Monika jegyző érdeklődik, hogy az ajánlatok beiktatása megtörtént-e.

Kerényi Tamás beruházási ügyintéző igennel válaszol.

Németh Balázs polgármester az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását javasolja.

Dr. Keresztury Monika jegyző érdeklődik, lehet-e tudni, hogy mi lesz a szerződésben.

Németh Balázs polgármester kijelenti, hogy a szerződéstervezet még nem készült el, KEOP pályázati rendszerben szeretnének indulni közvilágítás-korszerűsítés témakörben, a tanulmányterv állapotfelmérést és megtakarítási opciókat tartalmazna. A SISTRADE Kft. ajánlatának az elfogadását javasolja.
Dr. Keresztury Monika jegyző megjegyzi, hogy nincs információja e témakörben.

Németh Balázs polgármester kijelenti, hogy nincs új információ, testületi ülésen többször említette, hogy KEOP-ban érdeklődnek közvilágítás-korszerűsítés iránt, és három árajánlatot kérnek be. 
Dr. Keresztury Monika jegyző érdeklődik, hogy volt-e erről döntés.
Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető kijelenti, hogy a képviselő-testület 300 E Ft-ot különített el a tanulmányterv elkészítésére.

Dr. Keresztury Monika jegyző felveti, hogy a képviselő-testület szokta meghatározni az ajánlatadók körét. 
Németh Balázs polgármester kijelenti, hogy a három bizottsági elnökből, alpolgármesterből és polgármesterből álló szakbizottság kérte be az árajánlatokat, a képviselő-testület korábban meghatározta az irányt, most kiválasztja a győztes ajánlattevőt. Ismerteti az alábbi határozat szerinti határozati javaslatot, melynek elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) a következő határozatot hozza:
197/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Közvilágítás-korszerűsítéshez 
műszaki tanulmányterv készítése 
Határozat
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bácsalmás város közvilágítás-korszerűsítésével kapcsolatos tanulmányterv készítésére a SISTRADE Kft. (7621 Pécs, Király u. 15.) 209.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző



3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető


4. Kerényi Tamás beruházási ügyintéző

- levélben:
1. ajánlattevők
6. napirendi pont

Egyebek

Németh Balázs polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy

· a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Kft. visszafizette a tartozását;

· a CHF árfolyama 231-232 Ft körül mozog, augusztus 8-án lejár egy lekötésük, ha akkor is hasonló lesz az árfolyam, akkor előre vásárolnak svájci frankot;

· telekvásárlási kérelem érkezett, a felvett jegyzőkönyvet becsatolták a jelen ülésre. Mihály Róbert a Bizovác utcában lévő 3 telket szeretné megvásárolni. Ismerteti a felvett jegyzőkönyv lényegét. Elvi döntésre lenne szükség, miszerint foglalkoznak e kérdéssel, és a szükséges lépéseket megteszik az előkészítésre, amely értékbecslés-kérést jelent, amelynek birtokában lehet majd konkrét tárgyalásokat folytatni.

Dr. Bakó Mária Lujza képviselő érdeklődik, hogy ez az a három telek-e, amelyre az előző évben értékbecslést készíttettek, és ezek közül a telkek közül akart-e kettőt megvenni Kőhidi doktor.
Németh Balázs polgármester kijelenti, hogy Kőhidi doktor már megvette a telket.

Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető dr. Bakó Mária Lujza kérdésére nemmel válaszol, hozzátéve, hogy ezek a telkek is azoknak a telkeknek a környezetében találhatók.
Németh Balázs polgármester a kérelemnek és a szükséges értékbecslés beszerzésének a tudomásulvételét javasolja. 
A képviselő-testület tudomásul veszi az elhangzottakat.
Több nyílt ülési napirendi pont nem lévén kéri, hogy zárt ülésen folytassák munkájukat, majd a nyilvános ülést 15 óra 38 perckor berekeszti.

K. m. f.


             Németh Balázs


dr. Keresztury Monika


               polgármester                          


              jegyző

                          dr. Bakó Mária Lujza

                   Nagy Gábor


                                      képviselők, jegyzőkönyv-hitelesítők

A jegyzőkönyv melléklete és a zárt ülésen hozott határozat a következő oldalakon található.
Melléklet a Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2012. számú, 2012. július 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez
1. számú melléklet a 194/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh. számú határozathoz
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRŐ:

Bácsalmás Városi Önkormányzat

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) 

2012. július
TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

IV. AZ Ajánlattevők köre
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TERVEK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt együttesen tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az ajánlatkérési dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó.

Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt. 165.§ (2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy kimenetelétől.

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb. esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni szükséges az ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező.

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is.

Ajánlatot a jelen ajánlatkérési dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért ellenszolgáltatás összegére. 

Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a helyszíni bejáráson és konzultáción jegyzőkönyvben rögzítettekkel, valamint az ezen kívül kért kiegészítő tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. 

Az ajánlatkérő csak a generál kivitelezést vállaló ajánlattevők ajánlatát veszi figyelembe, mert az ajánlatkérő részfeladatokra nem kíván szerződést kötni.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az alábbi rendelkezések irányadók:

36/A. § 

(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt megrendelő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlattételi vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

172. §

(17)
Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Jelen közbeszerzés tárgya: Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó)  kivitelezése átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

A kivitelezési munka ismertetése:

A felújítás során 2.200 m2 terület kerül felújításra, melynek során az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre. Az épület passzív hővédelme, energiahatékonyságának növelése érdekében 8 cm vastag homlokzati hőszigetelés min. 20 cm vastag födémhőszigetelés készül. Az épület homlokzati nyílászárói korszerű hőszigetelt kivitelű nyílászáróra cserélődnek.
A tető új korszerű csapadékvíz elleni szigetelést kap. A falburkolatok elbontásra kerülnek, új falburkolat készül. A vízköpők hőszigetelt, elektromosan temperált kivitelben kerülnek felújításra a befagyás elkerülése végett.

A belső nyílászárók teljes felújítására kerül sor. A padlóburkolatok az épület nagy részén felújításra kerülnek. A rossz tapadású mennyezetvakolatok helyett új álmennyezeti rendszert kell kialakítani. 
Az épület elektromos rendszere felújításra kerül, új korszerű vezetékrendszer és világítótestek elhelyezésével. 
Az épület jelenleg már gazdaságtalan fűtési rendszere is felújításra kerül, melynek során új korszerű kazánok és új hőleadó rendszer kerül kiépítésre. A színházterem gyors felfűthetősége érdekében a régi üzemképtelen légfűtő rendszer helyett korszerű légtechnikai rendszer kerül kialakításra 8.000 m3/h kapacitással.

A kondicionáló terem fűtése leválasztásra kerül és független működtetésre lesz alkalmas.
A fagylaltozó és az ifjúsági klub (volt presszó rész) is felújításra kerül.
Az belső udvari rész is megújul. 

Az ajánlatkészítés során figyelembe veendő költségek

A kivitelezés során ideiglenesen igényelt felvonulási területeket, bevédéseket a nyertes Ajánlattevő feladata lesz biztosítani, a dokumentáció kivitelezési munkák ütemezése fejezetében meghatározottak szerint. Az építés ideje alatt a nyertes Ajánlattevő felelőssége lesz, hogy az összes szükséges vizsgálatot és ellenőrző mérést az építményen saját költségére elvégeztesse, ahogyan az a vonatkozó műszaki előírásokban, szabályzatokban, szabványokban rögzítve van. Az egyes szakágak kivitelezéshez esetlegesen szükséges részletterveket az alkalmazott szerkezetnek, vagy technológiának megfelelően Kivitelező köteles elkészíttetni. 
A munkák kezdése

A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

Teljesítési határidő

300 nap

A szerződéskötéstől számítva

Az ajánlatkérő törekszik a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére, ezért az alábbiakat kéri a nyertes ajánlattevőtől: 

· a kapcsolattartás az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között lehetőség szerint elektronikus úton történjen, 

· a nyertes ajánlattevő, amennyiben papírt használ, úgy lehetőség szerint újrahasznosított papírt-irodapapírt használjon, 
· építési beruházás megvalósítása során, a jogszabályi előírásokon túlmenően a keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodjon,

· a felhasznált eszközök, gépek, gépi berendezések, járművek megfelelő, folyamatos műszaki karbantartásáról gondoskodjon, annak érdekében, hogy a környezetre a minimális káros hatást gyakorolják, amennyiben mégis környezetszennyezés történik – pl. veszélyes kenőanyagok, zsírok, olajok, hajtóanyagok, fagyálló stb. - úgy a kármentesítésről köteles gondoskodni.

· lehetőség szerint olyan anyagokat használjon, melyek újrahasznosíthatóak, vagy újrahasznosítottak,

· amennyiben a beruházás során a meglévő növényzetet esetleges károsodás éri, úgy azt az ajánlattevő köteles helyreállítani.
Vállalkozó feladata a 45/2004. BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni.

Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően.

IV. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE

Ajánlattevők

A Kbt. 4.§ 1. pontja értelmében ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdése alapján kerül lefolytatásra, az eljárásban olyan szervezet vehet részt, amelynek ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küldött, és amely az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció feltételrendszere alapján alkalmas, továbbá mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [ Kbt. 55. § (5) bekezdés].

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

· akinek az építőipari, útépítési kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá 

· kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, 
· aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és 

· aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban. 

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni. 

Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

Ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi értesítés, a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívást a képviselőnek kerül megküldésre.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:


- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmintája,

- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,

- teljesítés igazolás és számla benyújtás rendjének szabályozása különös tekintettel a 306/2011.(XII.23) korm. rendelet 14. §- ban foglatakra,

- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz.

Alvállalkozók 

Alvállalkozó (Kbt. 4.§ 2.): az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

FIGYELEM!!!

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése értelmében a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 
V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

Az ajánlati időszak alatt kommunikáció csak magyar nyelven, hivatalos úton levélben vagy telefaxon, illetve e-mailen történhet a következő címre:

Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Kerényi Tamás

Telefon: +36-79/541-455

Fax: +36-79/541-455

E-mail: kerenyi@bacsalmas.hu
VI. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

VII. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBEVEENDŐ TÉNYEZŐK 

 Általános előírások

Az Ajánlatkérő a tartalékkerettel növelt nettó ajánlati árat veszi figyelembe, az ajánlatok értékelésénél.

Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást, hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő kivitelezést akadályozó egyéb tényezőt feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek. Az ajánlattevő, illetve a nyertes vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a rendelkezésre bocsátott méret -, mennyiség számításban szereplő mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem. Az ajánlatadók a szakmai felülvizsgálat keretében kötelesek a helyszín ismeretében minden olyan helyi feltételt feltárni, amely a kivitelezést befolyásolhatja. Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési műszaki dokumentációban meghatározottak szerint, a beruházás teljes befejezéséhez és az ahhoz szükséges mindennemű feladatra teljes körű - abban az esetben is, ha a szükséges részletek a tervdokumentációban nem kerültek külön megemlítésre -, az I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot kell adniuk, egyösszegű prognosztizált átalányáron. Az ár a szerződés ideje alatt nem módosítható, azaz nem emelhető. Ha az ellenszolgáltatás számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a költségvetési főösszesítővel megegyező összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
A létesítmény megvalósítására kötött szerződés elszámolása egyösszegű átalányáras. 

Az ajánlatnak elkülönítetten 5%-os tartalékkeretet kell tartalmaznia, mely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható fel, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§ - ban foglaltaknak megfelelően. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem szereplő egységár esetén az ajánlati költségvetés készítő programban szereplő anyag- és időnormák alapján történhet. A pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a tényleges teljesítések alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések a megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre.

Az ajánlattevő ajánlatában az alábbi költségtényezőket kell, hogy megadja:

(1) díj:           ,-  Ft/óra  nettó rezsióradíj (ajánlati költségvetéssel megegyező árszintű)
(2) anyagköltség: anyagár + 6 % szállítási és anyagigazgatási költség 
Az ajánlati árat minden esetben forintban kell megadni. A vállalkozó elfogadott számlái is forintban kerülnek kifizetésre.
Építési költségek a tervezői kiírás alapján 

Az ajánlattételi műszaki tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetés "beárazásával" képzett költség. 

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg. A költségvetési tételek minden külön előírás nélkül magukban foglalják: 

· az I. o. anyagminőséget; 

· az I. o. kivitelezést; 

· a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek építését;

· a törmelék és bontott anyagok elszállítását, ártalmatlanítását; 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes munka ajánlatkérési dokumentáció szerint kialakított költségét, beleértve valamennyi megvalósítással kapcsolatos költséget.

Járulékos költségek 

Az egyösszegű (átalányáras) ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbi" járulékos" költségeket is:

· a megvalósulási tervek elkészítésének költségeit (2 példányban),

· a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, valamint az építési energia (víz, elektromos stb.) költségeit, 

· az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket, 

· továbbá minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás, biztosítási díjak, stb. 

Műszaki-mennyiségi észrevételek költségkihatása 

Ajánlattevők kötelesek a költségvetés összeállításakor a tervdokumentációt felülvizsgálni. 

Az ajánlatkérési tervdokumentáció műszaki és mennyiségi felülvizsgálata alapján a pályázónak a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeiről - a tervezői költségvetési kiírástól elkülönítetten - tételes költségvetést kell készítenie (kiegészítő és elmaradó munkák), és az egyösszegű ajánlati árát ezek értékét összevonva kell meghatároznia.  

A tervdokumentáció esetleges hiányosságaira, ellentmondására való hivatkozással a teljesítés időszakában többlet - költség igényt az ajánlatkérő nem fogad el. 

Az észrevételeket tartalmazó költségvetést a tervezői költségvetés kiírással nem szabad összevonni. 

A tervekben szereplő műszaki tartalommal kapcsolatos egyéb megjegyzések

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése értelmében, a tervekben, műszaki leírásokban, az árazatlan költségvetésben a meghatározott eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való hivatkozás az elvárt műszaki színvonal meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a „vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A megajánlott anyagnak, szerkezetnek a tervezettekkel egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát a műszaki tartalom pontosításában ajánlattevőnek meg kell adnia.

A dokumentáció részeként kiadott tervezői költségvetéseket és mennyiségi kiírásokat a kiadott sorrendben beárazva, a pályázó által összeállított észrevételi költségvetéstől elkülönítetten kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő - a minőségi színvonal stb., betartása mellett - nem a tervezői kiírásban szereplő konkrét anyagot stb. kívánja megajánlani akkor azt a "Műszaki tartalom pontosítása" körében egyértelműen le kell írnia. Ezen "eltérően" megajánlott típust az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy kielégíti-e a dokumentációban megfogalmazott elvárásokat. Amennyiben nem, az az ajánlat érvénytelenségét fogja okozni. 

Eltérő kikötés hiányában a tervezői kiírásban szereplő konkrét típust tekinti az Ajánlatkérő megajánlottnak! 

Amennyiben a tervdokumentáció vagy a költségvetés alapján nem határozható meg valamely beépítendő anyag, szerelvény vagy szerkezet típusa, annak egyértelmű meghatározását a "Műszaki tartalom pontosítása" körében csatolni kell. 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Ajánlatkérő által előírt feltételek/mértékek a kötelező vállalásoknál 

· Teljesítési biztosíték nyújtása a szerződés teljesítésének biztosítására, amely az ajánlattevő választásától függően, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a nettó vállalási ár 5 %- os mértékével megegyező értékű, a szerződéskötés időpontjában nyújtott, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezését követő 60. napig érvényes biztosítékkal történhet. 

· Az ajánlattevő a Ptk. 308. §-a alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. Az ajánlattevőnek a szerződésben foglalt munkákra 60 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. Jótállási garancia nyújtása a jótállás teljesítésére, annak időtartama + 60 napra a futamidő végéig szólóan, a végszámla benyújtásával egyidejűleg nyújtott garancia formájában a nettó vállalási árra vetített 5 %-os mértékben, a végszámla benyújtásától az utó-felülvizsgálati eljárás befejezéséig. Az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek, hogy a jótállási biztosítékot milyen formában nyújtja. A jótállási időtartam tekintetében ajánlattevők vegyék figyelembe ajánlatkérő azon elvárását is, hogy a sikeres végleges műszaki átadás- átvételi eljárástól számított 1 év elteltével kötelezően lefolytatott felülvizsgálati eljáráson túl - a vállalt időtartamhoz igazodóan - a további évenkénti felülvizsgálatot is vállalni kell. A jótállási időn belül az ajánlattevő az ajánlatkérő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül az ajánlatkérő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 8 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben az ajánlatkérő jogosult a munkát mással elvégeztetni az ajánlattevő terhére.

· Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség a véghatáridő késedelmes teljesítése a nettó vállalási ár 0,5 %-a  Ft/nap mértékben.

IX. BIZTOSÍTÁS
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerint, biztosítótársasággal kötött, érvényes építés-szerelési biztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.

X. Minőségbiztosítás

Az ajánlattevő által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

Az igazolására az ajánlattevő vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat – szállítás, beépítés előtt – bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja az ajánlatkérőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· Az ajánlattevő a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz

Az ajánlattevő a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG

A szerződéses jog a magyar jog. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattétellel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.

XII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az alábbi követelményeknek megfelelően:
· Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

· Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

· Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

· Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét.  

· Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

· Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "EREDETI" jelzéssel ellátott példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak. Ilyen megjelölésű ajánlat hiányában Ajánlatkérő a bontási eljáráson választ egy példányt, amelyre rávezeti az „EREDETI” megjelölést, és ezt követően azt a példányt tekinti eredetinek. Az ajánlatban szereplő javítások, betoldások esetén az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevők nevét, vezetőjét, és tagjait kell feltüntetni.

XIII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Az ajánlatot egyszerű át nem látszó ZÁRT csomagolásban kell beadni, melyen az alábbi szöveget kell feltüntetni:

„Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ”

„AJÁNLAT”

 „Ajánlattevő neve, székhelye”
Az ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amennyiben azok nem postai úton kerülnek benyújtásra.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban – írásban és zártan a megadott címre közvetlenül, vagy postai úton – és időben kerüljön benyújtásra. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, az eljárásban nem vehet részt.

XIV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a jelen dokumentáció részét képező szerződéstervezetben teszi közzé.

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről                         (cím:     a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                  ), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a ……………………………………. (cím,  Cg. szám, Adószám.:,: a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                                  ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Megrendelő …………… - én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint a „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó)”, a rendelkezésére bocsátott kiviteli tervdokumentáció és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.
A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik:

· Építész tender és szakági kiviteli tervdokumentáció, (további esetlegesen szükséges építész kiviteli részletterveket Kivitelező készítteti el)
· Ajánlattételi felhívás,

· Ajánlatkérési dokumentáció,

· Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok,

· Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ,

· A nyertes ajánlat.

3.2. A nyertes ajánlatban és a tervdokumentációban megadott anyagoktól a Vállalkozó nem térhet el.

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján, 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:
        

                                              …….....,- Ft

TARTALÉKKERET  5%:


                                        …………,- Ft

azaz 

                                                                                                                    illeti meg.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. 

4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb.

4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét is. Ezen költségek biztosítására szolgálnak a szerződés 6.1. és 6.2. pontjában meghatározott garanciák.

4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

4.5. A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a felek a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretben állapodnak meg, amely az előre nem látható feladatokra és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a megrendelő jóváhagyásával használható fel, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§ - ban foglaltaknak megfelelően. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem szereplő egységár esetén az ajánlati költségvetés készítő programban szereplő anyag- és időnormák alapján történhet. A pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a tényleges teljesítések alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések a megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre.

4.6. A Megrendelő által elrendelt pótmunkák és a tételes elszámolású munkák elszámolása, amennyiben a szerződés alapját képző tételes költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati költségvetés készítő program anyag- és időnormái alapján, az alábbi költségtényezők alkalmazásával történik:

· díj: nettó .........,-  Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű) 

· anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és anyagigazgatási költség.

A pótmunkák és tételes elszámolású munkák elszámolása a tényleges teljesítések alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket és az egységárakat a szerződő feleknek közösen kell előzetesen megállapítani. 

Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések a Megrendelő részéről, nem kerülnek kifizetésre.

4.7. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (ajánlat függvényében), 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Művelődési Ház esetében 3 db (30, 60, és 90 %-os műszaki készültségnél egyenként 30 % mértékű) részszámla, Fagyizó-Presszó rész esetében 1 db. (60%-os műszaki készültségnél) részszámla és a teljes 100 % -os műszaki készültségnél a fennmaradó összegre 1 db végszámla (a végszámlában megbontva a Művelődési Ház és a Fagyizó-Presszó munkarészt).
Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.

4.8. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

4.9. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete.

4.10. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt részszámlák és végszámla pénzügyi teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - 14.§ - nak megfelelően, az átutalással, történik szállítói finanszírozással. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.

Megrendelő átutalási késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, a kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke.

4.11. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

4.12. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében Szerződő Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartásában állapodnak meg.

4.13. A Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (igény szerint.) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása, valamint az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték átadása és elfogadása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak. 

Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosíték átadása Megrendelő részére - nem pénzösszeg befizetéssel történő biztosíték adása esetén a bankgarancián, kötelezvényen szükségest, és Megrendelő kedvezményezettként történő megjelölése - és a biztosíték Megrendelő részéről történő elfogadása, illetve pénzösszeg befizetése esetén annak maradéktalan átutalása a Megrendelő számlájára. Az előleg visszafizetési garancia időtartama a vállalkozási szerződés teljesítési határideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az előleg kamatmentes.

4.14. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon: 

Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő). 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 

……………….

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében. 

5.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt szakembereket, alvállalkozókat vonhatja be. Ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a szerződés, vagy annak egy része - a szerződéskötést követően, a szerződő felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel - nem volna teljesíthető. Vállalkozó csak ezen esetben, írásos kérelemre és a Megrendelő engedélyével vonhat be a teljesítésbe további alvállalkozókat, vagy más alvállalkozókat, közreműködőket. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5.6. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.

5.7. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, - amely a jótállás kezdő időpontja -, kiállított végszámla benyújtásával egyidejűleg, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített módok valamelyikén, jótállási biztosítékot nyújt át a Megrendelőnek a nettó vállalási ár 5 %-a   mértékében, melynek érvényességi időtartama a műszaki átadást követő  ……. hónap + 60 nap. A jótállási időszakba nem számít bele és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig a létesítmény nem használható olyan hiba vagy kár miatt, amiért a Vállalkozó a felelős.

6.1.1.
A bankgarancia nyújtása esetén a jótállási garancia akkor megfelelő, ha 

· korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

· 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

6.1.2.
A bankgaranciának tartalmaznia kell, hogy a bank kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására köteles – a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva – az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizetni a Megrendelőnek a megjelölt összeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nyújtása esetén a Ptk .kezességre vonatkozó szabályai az irányadók.

6.2. A szerződéskötéskor a teljesítési határidő + 60 napig tartó érvényességgel, a nettó szerződéses ár 5 % -a mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtani a Vállalkozónak a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában és az építőipari kivitelezési tevékenyről szóló  191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 18. § (7) bekezdésben rögzített módozatok valamelyikén.

6.2.1. A teljesítési biztosíték, bankgaranciával történő teljesítése esetén az alábbiak szerint nyújtható. A bankgarancia a nyertes ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti vállalkozási szerződés melléklete. 

6.2.2.
A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha 

· korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

· 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

6.2.3. A teljesítési biztosíték alapján – amennyiben az bankgarancia nyújtásával történik – a bank a Megrendelő első felszólítására köteles – a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva – az alapjogviszony vizsgálata nélkül a bankgarancia erejéig haladéktalanul teljesíteni, amennyiben a Megrendelő megjelöli, hogy a Vállalkozó milyen munkavégzést teljesített hibásan, és várhatóan mennyi a kijavítás értéke. A teljesítési garancia időtartama a szerződésben foglalt valamennyi munka sikeres, hiány-mentes műszaki átadását követő 60. napig tart.
6.2.4. A teljesítési biztosítékot a Megrendelő feloldja az átadás- átvételi jegyzőkönyv lezárását követő 60. napot megelőzően, amennyiben a forgalomba helyezési engedélyt megkapta. A teljesítési bankgarancia érvényességi ideje meghosszabbításra kerül a hatósági forgalomba helyezési eljáráson esetlegesen megállapított hiányosságok Vállalkozó általi megszüntetéséig, amennyiben a hatóság a használatba vételi eljárás helyszíni bejárását az átadás- átvételi jegyzőkönyv lezárását követő 60 napon belül megtartja és a rögzített hiányosságokat a Vállalkozó, a szerződés alapján feladatkörébe tartozó hiányokat 30 napon belül nem pótolja.

6.2.5. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nyújtása esetén a Ptk . kezességre vonatkozó szabályai az irányadók.

6.3. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a részhatáridők és a véghatáridő tekintetében a határidőt követő naptól számítottan a nettó vállalási ár 0,5 %-a Ft /nap, az érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel + 60 napig terjedő időszakra. 

7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek.
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

8.1. A Megrendelő:

· köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

· jogosult a munkaterület átadását ütemezni;

· jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

· jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján, 

· a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni;

· jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

· köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;

· köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen dolgozó gépek és az alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott, a költségvetés szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy alvállalkozót talál a munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell a tevékenység folytatásáról, a Megrendelő megelégedésére. 

9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

· 9.1. A Vállalkozó:

· jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

· a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni;

· a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat elvégezni;

· minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:

· a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek;

· minőségi tanúsítvánnyal rendelkezőnek;

· a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,
megegyező kialakításúnak, kell lennie.

· tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;

· a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;

· köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;

· az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;

· köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért;

· teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;

· maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;

· a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;

· köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;

· a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül; 

· felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;

· a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;

· köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek.

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a minőségi tanúsítványokkal együtt. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változást, ill. azok hatósági engedélyezését.

9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

9.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő és a tervező írásbeli hozzájárulásával jogosult újszerű műszaki-gazdasági megoldásokat (újítás, szabadalom, know-how stb.) alkalmazni. Egyéb, jogi oltalomban részesülő műszaki megoldások Vállalkozó általi alkalmazásához szintén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

9.9. A generál kivitelező Vállalkozó köteles az általa benyújtott számla ellenértékének számlaszámára történő beérkezését követően, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ alapján eljárni. 

9.10. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

9.11. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat:

· Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
· a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.12. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

· Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

· Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen okból történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.13. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat bemutatja, illetve igény esetén másolatban 
átadja megrendelőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

· Amennyiben az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, 
vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, 
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést,
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet
átvételét megtagadhatja.

10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni

11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában két – három hetente, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).

11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Megrendelő részéről eljárásra jogosult:


Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:


Megrendelő műszaki ellenőre:          



11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

12.4. Megrendelő műszaki ellenőre az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

12.5. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.

12.6. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.

12.7. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelőt a másodpéldány illeti meg. 

12.8.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

12.9. Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. 

12.10. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

13.A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra:

………………….

13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 14. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük.

13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 

· a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;

· a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;

· az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;

13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie. 

13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 5 példányát, melynek tartalmaznia kell:

· a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, 

· a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· a kivitelezői nyilatkozatokat, 

· az összes építési napló másolatot,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).

13.6. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

· az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását,

· az elkészült munka megtekintését

13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

14.1. A Vállalkozó garantálja:

· valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

· hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

14.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 60 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A kötelező alkalmassági (szavatossági) időre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásai az irányadóak.

14.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes használat következményeként. 

14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

14.7. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

15. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK:

15.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek betartásával, írásbeli formában a jogosultak aláírásával kerülhet sor.

15.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek az Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15.3. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

15.4. Jelen szerződés mellékletei valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

2. sz. melléklet: Biztosítékok

Bácsalmás, 2012. ………………………………..            

…………………………………..



……………………………….

                   Megrendelő 

                    

       Vállalkozó

XV. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

Az ajánlattevő által elkészített ajánlatnak a következőket kell magába foglalnia:

· Tartalomjegyzék 

· Cégszerűen aláírt és kitöltött „Felolvasólap” a mellékelt minta alkalmazásával (1. sz. melléklet)

· Közös ajánlattétel esetén a IV. pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat

· Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek elfogadásáról, a szerződés teljesítéséről (2. sz. melléklet)

· Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában (3. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (4. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében (5. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) vonatkozásában (6. számú melléklet)

· Referenciaigazolások összesítő táblázata (7. sz. melléklet)

· Szakemberek bemutatásának összesítő táblázata, szükséges mellékletekkel (8. sz. melléklet)

· Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásáról (9. sz. melléklet)

· Biztosítási kötvény másolata vagy Biztosításról szándéknyilatkozat (10. sz. melléklet) 

· Nyilatkozat a dokumentáció átvételéről (11. sz. melléklet)

· Aláírási címpéldány(ok) másolata vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája másolata.
· Beárazott költségvetés (dokumentációban részletezettek szerint)

· A teljes ajánlat eredeti példánya CD-n vagy DVD-n szkennelve

· Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

Bácsalmás, 2012. július …….

Bácsalmás Városi Önkormányzat

Ajánlatkérő

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük a „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására:

Cégnév:



Székhely:



Adószám:
…………………………………..

Telefon: 
…………………………………..

Fax:
…………………………………..

E-mail:
…………………………………..

MKIK névjegyzék száma: ………………..

Ügyvezető: ………………..………………..

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………….., 2012. …………… hó …….. nap

…..........................................................

                                                               


          cégszerű aláírás          

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A KBT. 6
0. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a dokumentációban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom.

Kijelentjük továbbá, hogy cégünk a 2004. évi XXXIV. Tv a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (Kkvt.) szerint 

mikrovállalkozásnak minősül

kisvállalkozásnak minősül

középvállalkozásnak minősül

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

……………………………………….
          

                    cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők vonatkozásában
Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
1.) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében alvállalkozók közre fognak működni:

………………………….

………………………….

………………………….

2.) Ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, adószáma:

………………………….

………………………….

………………………….

3..) Az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő (név, cím, igazolni kívánt alkalmassági követelmény megjelölése Kbt. 55.§ (5) bekezdése, valamint a Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerint):

	Név
	Cím
	Igazolni kívánt alkalmassági követelmény
	A Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerinti jogcím

	
	
	
	

	
	
	
	


4.) Nyilatkozat mellékletei: 

(Kbt. 55.§ (5) - (6) bekezdése szerint csatolandó nyilatkozatok)        

Kelt: ……………, 2012. …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt ajánlattevő tekintetében:

1.) Nyilatkozom, hogy nem tartozom a Kbt. 56. § (1) k) pontja és (2) bekezdésének hatálya alá.

2.) Nyilatkozom továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül,

a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

(aláhúzandó)

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

vagy

Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen (adott esetben aláhúzandó)

……………………………….

3.) Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megjelölt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

4.) A Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében előírt, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolók tekintetében nyilatkozom, hogy azok

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők / ajánlatomban csatolom (aláhúzandó)
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás
6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 54.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a  „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás
7. sz. melléklet
REFERENCIAIGAZOLÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

	Teljesítés ideje (befejezés év, hó, nap) és helye
	Szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó, elérhetőség
	A munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, amelyből megállapít-ható az alkalmasság körében előírt feltétel
	szerződés

összege (nettó forintban)
	Vállalkozás típusa
	Műszaki átadás-átvételi igazolás helyzete
	A cég %-os részesedése a projektben

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Figyelem! A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a referenciát.

 A csatolt referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelményének megvalósulása!
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

	Szakember megnevezése
	Végzettség, névjegyzék szerinti nyilvántartási szám és jogosultsági kód 
	Szakmai tapasztalat ideje
	Szakmai tapasztalat jellege

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Figyelem! Az ajánlattételi felhívásban a szakemberekre vonatkozó alkalmasság igazolására a fenti táblázat kitöltése mellett teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási szám megadása, továbbá a szakmai önéletrajzuk aláírt példányát is csatolni szükséges. A Fmv. jogosultság ellenőrizhetősége érdekében kérjük a területileg illetékes kamara elektronikus nyilvántartás megjelölését a pontos internetes elérhetőség megadásával illetve szükséges esetben a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a dokumentációban előírt szerződés tervezetben foglaltakat teljes körben megismerte, elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

BIZTOSÍTÁSRÓL SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a nyertessége esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ szerint az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítási szerződést jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul megköti / az előírt felelősségbiztosítással rendelkezik, nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul kiterjeszti.

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

11. sz. melléklet

NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) ” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációját átvette, tartalmát megismerte és ajánlatunkat ennek megfelelően állítottuk össze.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás
2. sz. melléklet a 195/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh. számú határozathoz
	Ajánlatkérő


	Szervezet:

	Bácsalmás Városi Önkormányzat


	Címzett:

	Németh Balázs


	Cím:

	Gróf Teleki József utca 4-8.


	Ir.szám:

	6430


	Város/Község:

	Bácsalmás


	Ország:

	Magyarország


	Telefon:

	+36-79/541-455


	Telefax:

	+36-79/541-455


	E-mail:

	polgarmester@bacsalmas.hu


	Internet cím(URL):

	-


	

	

	
	Hirdetmény tipusa

(Nemzeti) Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30

Állapota

Iktatva 

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek

Nincs levél

 

Iktatószám

Előzmény

-

Kapcsolódó hirdetmény

- 

Korábbi tartalmi állapot

Nincsen korábbi tartalom 

Iktatási időpont

Iktatási szám

2012.07.23

11570/2012

Befizetések

Dátum

Befizető

Mód

Összeg

Terjedelem

Árazás

 

Egységár :

150000 

Oldalszám:

1 

Ára

150000 

Hirdetmény rövid tartalma

Tudás és információs központ teljes épület felújítása

Megjegyzés




	﻿ 

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK16097 
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

Harmadik rész (121.§ (1) bek. b) pont) 
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: 

nettó 151 millió HUF 
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

2012.07.23 
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: 

--- 
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: 

92/2011. (XII. 30.) NFM r.14.§(7) 
 

Egyéb közlemény:



	 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név:
Bácsalmás Városi Önkormányzat 

Postai cím:
Gróf Teleki József utca 4-8. 

Város/Község 
Bácsalmás 

Postai irányítószám:
6430 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Németh Balázs 

Telefon:
+36-79/541-455 

E-mail:
polgarmester@bacsalmas.hu 

Fax:
+36-79/541-455 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 

 

További információ a következő címen szerezhető be:

 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: 

 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 

[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

 

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

[x] Általános közszolgáltatások 

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság 

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem 

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Postai szolgáltatások 

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

 

	II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Tudás és információs központ teljes épület felújítása (Művelődési ház, Fagyizó) 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

[x] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 
[ ] Kivitelezés

[x] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma: 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye:

Bácsalmás, Szent János u. 9. 

NUTS-kód: HU332 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma 

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Átalányáras vállalkozási szerződés a Tudás és információs központ teljes épület felújításának megvalósítására. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 

Fő szójegyzék
 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
45200000-9

 

 

További tárgy(ak)
39100000-3

71245000-7
 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) 

[ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem 

	II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A felújítás során 2.200 m2 terület kerül felújításra, melynek során az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre. Az épület passzív hővédelme, energiahatékonyságának növelése érdekében 8 cm vastag homlokzati hőszigetelés min. 20 cm vastag födémhőszigetelés készül. Az épület homlokzati nyílászárói korszerű hőszigetelt kivitelű nyílászáróra cserélődnek.
A tető új korszerű csapadékvíz elleni szigetelést kap. A falburkolatok elbontásra kerülnek, új falburkolat készül. A vízköpők hőszigetelt, elektromosan temperált kivitelben kerülnek felújításra a befagyás elkerülése végett. 
A belső nyílászárók teljes felújítására kerül sor. A padlóburkolatok az épület nagy részén felújításra kerülnek. A rossz tapadású mennyezetvakolatok helyett új álmennyezeti rendszert kell kialakítani. 
Az épület elektromos rendszere felújításra kerül, új korszerű vezetékrendszer és világítótestek elhelyezésével. 
Az épület jelenleg már gazdaságtalan fűtési rendszere is felújításra kerül, melynek során új korszerű kazánok és új hőleadó rendszer kerül kiépítésre. A színházterem gyors felfűthetősége érdekében a régi üzemképtelen légfűtő rendszer helyett korszerű légtechnikai rendszer kerül kialakításra 8.000 m3/h kapacitással.
A kondicionáló terem fűtése leválasztásra kerül és független működtetésre lesz alkalmas.
A fagylaltozó és az ifjúsági klub (volt presszó rész) is felújításra kerül.
Az belső udvari rész is megújul. 
A részletes műszaki tartalom a dokumentációban kerül meghatározásra. 

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem 
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között 

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap) 
 

	III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Jótállási kötelezettség időtartama az átadás-átvételtől számított 60 hónap.
Teljesítési és jótállási biztosíték (garancia) a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalási ár 0,5 %-a
A teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújtható. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) 

Ajánlatkérő igény szerint 10 % előleget biztosít. 
Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a teljesítés Megrendelő és műszaki ellenőr által történő igazolását követően kiállított Művelődési Ház esetében 3 db (30, 60, és 90 %-os műszaki készültségnél egyenként 30 % mértékű) részszámla, Fagyizó-Presszó rész esetében 1 db. (60%-os műszaki készültségnél) részszámla és a teljes 100 % -os műszaki készültségnél a fennmaradó összegre 1 db végszámla (a végszámlában megbontva a Művelődési Ház és a Fagyizó-Presszó munkarészt) alapján, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-nak megfelelően átutalással a ROP eljárásrend szerint, forintban egyenlíti ki Támogató közvetlen szállítói kifizetéssel. 
A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Ajánlattevő felelőssége. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) 

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- teljesítés igazolás és számla benyújtás rendjének szabályozása különös tekintettel a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltakra,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

III.2) Részvételi feltételek 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Nem lehet továbbá ajánlattevő, akire nézve a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására „A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) 10. § - 12. §- ban foglaltak az irányadók. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi számlára vonatkozó nyilatkozatot a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti a bankszámlát, 15 napot meghaladó sorban állás volt-e az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított kettő évben.
P/2., P/3. és P/4. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti éve (2009., 2010., 2011.) vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, csak nyilatkozni ezen körülmény fennállásáról /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) b)/. 
Külföldi ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva).
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési beruházás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 150 millió forintot.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges). /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)/.
P/5. Nyilatkozzon a 2009., 2010., 2011. – es években a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (évenként megbontva) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak. /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)/ 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P/1. bankszámláin 15 napot meghaladó sorban állás nem volt, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított kettő évben, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
P/2. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti éve (2009., 2010., 2011.) közül legalább kettőben a mérleg szerinti eredménye nem volt negatív.
P/3. a tőkeerősségi mutatójának (saját tőke/források) értéke az utolsó három lezárt üzleti év közül (2009., 2010., 2011.) több mint 1 évben több, mint 0,2
P/4. a likviditási mutatójának (forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke az utolsó három lezárt üzleti év közül (2009., 2010., 2011.) több mint 1 évben több, mint 1,0.
P/5. a 2009., 2010., 2011. években a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele évente átlagosan eléri az évi nettó 150 millió Ft-ot. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, az M/1. pontban előírt minimumkövetelményeket igazoló beruházásainak ismertetése /310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) a)/, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatával.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (befejezés év, hó) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma / elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
M/2. A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetők bemutatása (végzettség, képzettség ismertetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolásával, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával (legalább a felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási száma megadásával) a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján. A szakmai jogosultság igazolása a kért okiratok benyújtásán kívül teljesíthető elektronikus nyilvántartásra történő hivatkozással is (pontos internetes elérhetőség megjelölésével). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban összesen teljesítettek 1 db nettó 150 millió Ft értékű épület építést vagy felújítást.

M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között szerepel legalább egy-egy fő:
- legalább 5 év magasépítő műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező MV-Ép/A – magasépítő
- legalább 5 év épületgépész műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező MV-Ép/ÉG - épületgépész 
- legalább 5 év épületvillamossági műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező MV-Ép/ÉV - épületvillamossági műszaki vezető;
aki a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem 
 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [x] igen [ ] nem 
 

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem 
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

[ ] igen [ ] nem 
 

	IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája 

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem 
IV. 2) Értékelési szempontok 
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum: 2012/08/13 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem 
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 60.000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértéke az ÁFA-t tartalmazza. A dokumentáció árát a helyszínen készpénzfizetéssel vagy az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732088-15336471-50050000 számú számlára kell átutalni. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. szerinti esetekben téríti vissza. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2012/08/13 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve

[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i): 

[ ] Egyéb: 

[x] Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

-ig (év /hó/nap )
VAGY 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2012/08/13 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 

Hely: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem 
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

 

	V. szakasz: kiegészítő információk 

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem 
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

[x] igen [ ] nem 
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

DAOP-5.1.2 D-09-2011-0001 Kistérségi székhely integrált fejlesztése – Tudás és Információs Központ 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 
A dokumentáció digitális adathordozón az ellenérték befizetését igazoló bizonylat átadása ellenében az ajánlattételi felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérőnél vehető át, előzetes időpont egyeztetést követően az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8.00-15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 11:00 óráig. A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesíti Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján. A dokumentáció másra át nem ruházható, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

[x] igen [ ] nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: 

III.2.2) P/1., P/2., P/3.,P/4., P/5., III.2.3) M/1., M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem 
V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), 58. § (3) bekezdése és a Kbt. 60. § (3),(5) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
2) Csatolandó az Ajánlattevő, illetve a 310/ 2011.(XII.23) Korm. rendelet 10. § b.) pontja alkalmazása esetén az Alvállalkozó illetve alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet nevében cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 
3) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és a 3 példányt egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt minőségbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében a teljes ajánlatát elektronikusan, nem szerkeszthető (pl. pdf.) formátumban, a beadásnak megfelelő formában aláírva (CD-n vagy más adathordozón) csatolnia kell az ajánlathoz. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
4) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, előzetes időpont egyeztetés alapján, az ajánlattételi határidő lejártáig, illetve betekintésre e-mailben is megküldjük az anyagot, térítésmentesen.
5) Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.
6) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozzon, hogy vállalja ezt a feltételt! 
8) Ha ajánlattevő nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű ajánlatot érvénytelennek nyilvánítsa. Amennyiben nem csatol az előírt típusról áruleírást, úgy a kiírás szerinti műszaki tartalom teljesítésére köteles, a kivitelezés időszakában ettől eltérni nem lehet. Ajánlatkérő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, amit előzetesen az ajánlattevő igazol és szavatol.
9) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpont: 2012.08.06., 10.00 óra Találkozás: Bácsalmás, Szent János u. 9.
10) A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől:
OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Honlap: www.ommf.hu, www.antsz.hu, www.kormany.hu, www.nav.gov.hu 

  

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/23 (év/hó/nap)


	A. melléklet 

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község 
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): 

 

 II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község 
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): 

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község 
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): 

 

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község 
Postai irányítószám:
Ország:
--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------- 

	B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

 

Rész száma 1 Elnevezés: 

1) Rövid meghatározás: 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

VAGY:

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy  kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap) 
5) További információk a részekről 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

 


3. számú melléklet a 194/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh. számú határozathoz
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRŐ:

Bácsalmás Városi Önkormányzat

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2012. július
TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

IV. AZ Ajánlattevők köre

V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

VI. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

VII. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBEVEENDŐ TÉNYEZŐK 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX. BIZTOSÍTÁS
X. Minőségbiztosítás

XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG

XII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

XIII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

XIV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
XV. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

MELLÉKLETEK 

TERVEK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján

1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

Bácsalmás Városi Önkormányzat

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Telefon: +36-79/541-455

Fax: +36-79/541-455

E-mail: polgarmester@bacsalmas.hu
Képviseli: Németh Balázs polgármester

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja: a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a becsült érték alapján. 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg ajánlattevőknek térítésmentesen megküld.
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: Építési beruházás

Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

1. rész: ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA:
A fejlesztés során a Művelődési ház körüli zöldterületek, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyások kerülnek felújításra, valamint egy automata öntözőrendszer is kiépül a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház előtt.

2. rész: PIAC TÉRBURKOLAT FELÚJÍTÁSA:

A jelenlegi piac térbeton burkolatát, mint burkolatalapot megtartva némi átalakítással (a későbbi Szt. János utcai gyalog-és kerékpárúthoz hasonló járdaszakasz kialakítása mellett) a teljes felületen új térkő burkolat készül. A zöldterület a későbbi gyalog és kerékpárút mellett kerül kialakításra. A parkosítás során 27 db túlkoros facsemete kerül elültetésre. A térburkolat oly módon kerül kialakításra, hogy nem piaci napokon a külső rész parkolóként lesz használható halszálkás beállási móddal.



3. rész: TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE:
Kamerás térfigyelő rendszer kerül kiépítésre 6 db felügyeleti ponttal, melyek az alábbi helyekre kerülnek telepítésre:
1. Szt. János és Dob u. kereszteződése
2. Szt. János és Gr. Teleki J. u. kereszteződése
3. Szt. János u. Művelődési Ház előtti közterület
4. Rákóczi utca buszmegálló
5. Rákóczi u. és Damjanich u. kereszteződése
6. Korona és Kishíd u. kereszteződése Postánál

A kamerák éjszaki és nappali megfigyelésre alkalmas kültéri színes, nagy felbontású (megapixelP IP kamerák, álcázott, fűthető, vandálbiztos kialakításúak lesznek.
A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, működéséről tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre.
A rendszer elemei a kamerákon kívül 1 db. számítógép nagy kapacitású háttértárolóval, 1 min 22’ lcd video-mátrix elrendezésű multiplex kép megjelenítésére alkalmas színes monitor és egy hálózati csatoló eszköz.


A részletes műszaki tartalmat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

5. A szerződés meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés.
6. A szerződés teljesítésének határideje: 

A szerződéskötéstől számítva

1. rész: 60 nap

2. rész: 60 nap

3. rész: 210 nap

7. A teljesítés helye: Bácsalmás

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő igény szerint 10 % előleget biztosít, amelyről a felolvasó lapon nyilatkoznia kell. Az előlegfizetés feltétele, hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) szerint.


Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a teljesítés Megrendelő és műszaki ellenőr által történő igazolását követően kiállított végszámla ellenében, a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ - nak megfelelően átutalással, forintban egyenlíti ki szállítói finanszírozással.


A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Ajánlattevő felelőssége. 

Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

9. Részajánlattételi lehetőség: igen.

1. rész: zöldterületek felújítása

2. rész: térburkolat felújítása

3. rész: térfigyelő rendszer kiépítése

10. Többváltozatú ajánlattételre lehetőség: nincs.

11. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
12. Kizáró okok és igazolási módjai:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában, valamint az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül – e.

Ha az ajánlattevőt ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.
13. A pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmasság igazolására kért adatok és tények:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi igazolásokat illetve nyilatkozatokat kell csatolnia:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

P/1. Saját vagy jogelődje 2011. üzleti évre vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolójának egyszerű másolata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

M/1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb, az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő munkáinak ismertetése (a teljesítés ideje, helye, szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó megjelölése, elérhetősége, munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, az ellenszolgáltatás összege, vállalkozás típusa, műszaki átadás-átvételi igazolás helyzete, cég %-os részesedése a projektben), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint. A referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság (M/1) minimumkövetelményének megvalósulása.

M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, továbbá a szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt példánya. 

Alkalmasság minimumkövetelményei:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményei:

P/1. A 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolója szerint mérleg szerinti eredménye nem negatív, vagy ha a beszámolóval az előírt teljes időszakban azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 millió Ft-ot.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:

M/1. Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban teljesítettek legalább 1 db legalább:

· az 1. részajánlati kör esetén 1 db, nettó 5 millió Ft értékű zöldterület felújítási munkát,

· a 2. részajánlati kör esetén 1 db, nettó 5 millió Ft értékű térburkolat felújítási munkát

M/2. A 3. részajánlati körben rendelkezik legalább 1 fő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő végzettségű szakemberrel.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek meghatározásánál az M/1. pont tekintetében az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

14. Ajánlattételi határidő: 2012. 08.13, 11.00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság.
16. Az ajánlattétel nyelve: magyar

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság, 2012. 08.13, 11.00 óra, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

18. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

19. Ajánlati biztosíték: nincs.

20. Az érintett projektre vonatkozó adatok:

………………….

21. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
· A 2. és 3. részajánlati kör tekintetében a műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 36 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása.

·  Késedelmi kötbér vállalása 50.000.- Ft/nap összegben. 

22. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, a tárgyalás időpontja: A tárgyalások lefolytatására a Kbt. 95. § - 98. §.- ban foglalt rendelkezések az irányadók. Ajánlatkérő két tárgyalási fordulóban, együttesen kíván az ajánlattevőkkel tárgyalni. A tárgyaláson a felek részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt. A tárgyalás lezárásakor ajánlati kötöttség jön létre. 

A tárgyaláson a felek az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. 

Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit két munkanapon belül az ajánlattevőknek megküld. 

A tárgyalás időpontja: 2012. ……….., …………. óra. Helye: Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8., Polgármesteri Titkárság
23. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az alábbi követelményeknek megfelelően:
· Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

· Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

· Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

· Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét.  

· Az ajánlatban lévő, dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

· Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. 
· A külső csomagolásra a következőket kell felírni: „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” „AJÁNLAT” „Ajánlattevő neve, székhelye”
2. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.

3. Postázási késedelem, vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

4. Az ajánlattevőknek adatszolgáltatási kötelezettség miatt a teljes ajánlatát elektronikusan, nem szerkeszthető (pl. pdf.) formátumban, a beadásnak megfelelő formában aláírva (CD-n vagy más adathordozón) csatolnia kell az ajánlathoz.
5. Csatolandó az Ajánlattevő, illetve a 310/ 2011.(XII.23) Korm. rendelet 10. § b.) pontja alkalmazása esetén az Alvállalkozó illetve alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet nevében cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 

6. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasó lapot tartalmaznia kell.

7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
8. Az ajánlattevőknek ajánlatában csatolni kell:
· Referenciaigazolások összesítő táblázatát


az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal.

9. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

10. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlat kérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, amely névjegyzéki számot a felolvasó lapon meg kell adnia.  
11. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozzon, hogy vállalja ezt a feltételt! 
12. A Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni a következő szervektől: OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Honlap: www.ommf.hu, www.antsz.hu, www.kormany.hu, www.nav.gov.hu
13. Az ajánlatkérő nem írja elő az ajánlati biztosíték nyújtásának kötelezettségét. 

14. Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázatra tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésére.
II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt együttesen tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az ajánlatkérési dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó.

Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt. 165.§ (2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy kimenetelétől.

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb. esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni szükséges az ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező.

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is.

Ajánlatot a jelen ajánlatkérési dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért ellenszolgáltatás összegére. 

Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a helyszíni bejáráson és konzultáción jegyzőkönyvben rögzítettekkel, valamint az ezen kívül kért kiegészítő tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. 

Az ajánlatkérő csak a generál kivitelezést vállaló ajánlattevők ajánlatát veszi figyelembe, mert az ajánlatkérő részfeladatokra nem kíván szerződést kötni.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az alábbi rendelkezések irányadók:

36/A. § 

(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt megrendelő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlattételi vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

172. §

(17)
Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

III. AZ AJÁNLAT TÁRGYA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Jelen közbeszerzés tárgya: Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése kivitelezése átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

A kivitelezési munka ismertetése:

1. rész: ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA:
A fejlesztés során a Művelődési ház körüli zöldterületek, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyások kerülnek felújításra, valamint egy automata öntözőrendszer is kiépül a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház előtt.

2. rész: PIAC TÉRBURKOLAT FELÚJÍTÁSA:

A jelenlegi piac térbeton burkolatát, mint burkolatalapot megtartva némi átalakítással (a későbbi Szt. János utcai gyalog-és kerékpárúthoz hasonló járdaszakasz kialakítása mellett) a teljes felületen új térkő burkolat készül. A zöldterület a későbbi gyalog és kerékpárút mellett kerül kialakításra. A parkosítás során 27 db túlkoros facsemete kerül elültetésre. A térburkolat oly módon kerül kialakításra, hogy nem piaci napokon a külső rész parkolóként lesz használható halszálkás beállási móddal.



3. rész: TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE:
Kamerás térfigyelő rendszer kerül kiépítésre 6 db felügyeleti ponttal, melyek az alábbi helyekre kerülnek telepítésre:
1. Szt. János és Dob u. kereszteződése
2. Szt. János és Gr. Teleki J. u. kereszteződése
3. Szt. János u. Művelődési Ház előtti közterület
4. Rákóczi utca buszmegálló
5. Rákóczi u. és Damjanich u. kereszteződése
6. Korona és Kishíd u. kereszteződése Postánál

A kamerák éjszaki és nappali megfigyelésre alkalmas kültéri színes, nagy felbontású (megapixelP IP kamerák, álcázott, fűthető, vandálbiztos kialakításúak lesznek.
A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, működéséről tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre.
A rendszer elemei a kamerákon kívül 1 db. számítógép nagy kapacitású háttértárolóval, 1 min 22’ lcd video-mátrix elrendezésű multiplex kép megjelenítésére alkalmas színes monitor és egy hálózati csatoló eszköz.

Az ajánlatkészítés során figyelembe veendő költségek

A kivitelezés során ideiglenesen igényelt felvonulási területeket, bevédéseket a nyertes Ajánlattevő feladata lesz biztosítani, a dokumentáció kivitelezési munkák ütemezése fejezetében meghatározottak szerint. Az építés ideje alatt a nyertes Ajánlattevő felelőssége lesz, hogy az összes szükséges vizsgálatot és ellenőrző mérést az építményen saját költségére elvégeztesse, ahogyan az a vonatkozó műszaki előírásokban, szabályzatokban, szabványokban rögzítve van. 
A munkák kezdése

A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

Teljesítési határidő

1. rész: 60 nap

2. rész: 60 nap

3. rész: 210 nap
A szerződéskötéstől számítva

Az ajánlatkérő törekszik a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére, ezért az alábbiakat kéri a nyertes ajánlattevőtől: 

· a kapcsolattartás az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között lehetőség szerint elektronikus úton történjen, 

· a nyertes ajánlattevő, amennyiben papírt használ, úgy lehetőség szerint újrahasznosított papírt-irodapapírt használjon, 
· építési beruházás megvalósítása során, a jogszabályi előírásokon túlmenően a keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodjon,

· a felhasznált eszközök, gépek, gépi berendezések, járművek megfelelő, folyamatos műszaki karbantartásáról gondoskodjon, annak érdekében, hogy a környezetre a minimális káros hatást gyakorolják, amennyiben mégis környezetszennyezés történik – pl. veszélyes kenőanyagok, zsírok, olajok, hajtóanyagok, fagyálló stb. - úgy a kármentesítésről köteles gondoskodni.

· lehetőség szerint olyan anyagokat használjon, melyek újrahasznosíthatóak, vagy újrahasznosítottak,

· amennyiben a beruházás során a meglévő növényzetet esetleges károsodás éri, úgy azt az ajánlattevő köteles helyreállítani.
Vállalkozó feladata a 45/2004. BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfelelően dokumentálni.

Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően.

IV. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE

Ajánlattevők

A Kbt. 4.§ 1. pontja értelmében ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdése alapján kerül lefolytatásra, az eljárásban olyan szervezet vehet részt, amelynek ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küldött, és amely az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció feltételrendszere alapján alkalmas, továbbá mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [ Kbt. 55. § (5) bekezdés].

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

· akinek az építőipari, útépítési kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá 

· kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, 
· aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és 

· aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban. 

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni. 

Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

Ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi értesítés, a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívást a képviselőnek kerül megküldésre.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:


- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírásmintája,

- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,

- teljesítés igazolás és számla benyújtás rendjének szabályozása különös tekintettel a 306/2011.(XII.23) korm. rendelet 14. §- ban foglatakra,

- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A konzorciális szerződést csatolni kell az ajánlathoz.

Alvállalkozók 

Alvállalkozó (Kbt. 4.§ 2.): az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

FIGYELEM!!!

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése értelmében a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 
V. KOMMUNIKÁCIÓ AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT

Az ajánlati időszak alatt kommunikáció csak magyar nyelven, hivatalos úton levélben vagy telefaxon, illetve e-mailen történhet a következő címre:

Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatala

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

Kerényi Tamás

Telefon: +36-79/541-455

Fax: +36-79/541-455

E-mail: kerenyi@bacsalmas.hu
VI. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

VII. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBEVEENDŐ TÉNYEZŐK 

 Általános előírások

Az ajánlati árat nettó összegben kell megadni. Az Áfa mértékének meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.

Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást, hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő kivitelezést akadályozó egyéb tényezőt feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek. Az ajánlattevő, illetve a nyertes vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a rendelkezésre bocsátott méret -, mennyiség számításban szereplő mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem. Az ajánlatadók a szakmai felülvizsgálat keretében kötelesek a helyszín ismeretében minden olyan helyi feltételt feltárni, amely a kivitelezést befolyásolhatja. Az ajánlattevőknek az ajánlatkérési műszaki dokumentációban meghatározottak szerint, a beruházás teljes befejezéséhez és az ahhoz szükséges mindennemű feladatra teljes körű - abban az esetben is, ha a szükséges részletek a tervdokumentációban nem kerültek külön megemlítésre -, az I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot kell adniuk, egyösszegű prognosztizált átalányáron. Az ár a szerződés ideje alatt nem módosítható, azaz nem emelhető. Ha az ellenszolgáltatás számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a költségvetési főösszesítővel megegyező összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
A létesítmény megvalósítására kötött szerződés elszámolása egyösszegű átalányáras. 

Az ajánlati árat minden esetben forintban kell megadni. A vállalkozó elfogadott számlái is forintban kerülnek kifizetésre.

Építési költségek a tervezői kiírás alapján 

Az ajánlattételi műszaki tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetés "beárazásával" képzett költség. 

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg. A költségvetési tételek minden külön előírás nélkül magukban foglalják: 

· az I. o. anyagminőséget; 

· az I. o. kivitelezést; 

· a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek építését;

· a törmelék és bontott anyagok elszállítását, ártalmatlanítását; 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes munka ajánlatkérési dokumentáció szerint kialakított költségét, beleértve valamennyi megvalósítással kapcsolatos költséget.

Járulékos költségek 

Az egyösszegű (átalányáras) ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbi" járulékos" költségeket is:

· a megvalósulási tervek elkészítésének költségeit (2 példányban),

· a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, valamint az építési energia (víz, elektromos stb.) költségeit, 

· az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket, 

· továbbá minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás, biztosítási díjak, stb. 

Műszaki-mennyiségi észrevételek költségkihatása 

Ajánlattevők kötelesek a költségvetés összeállításakor a tervdokumentációt felülvizsgálni. 

Az ajánlatkérési tervdokumentáció műszaki és mennyiségi felülvizsgálata alapján a pályázónak a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeiről - a tervezői költségvetési kiírástól elkülönítetten - tételes költségvetést kell készítenie (kiegészítő és elmaradó munkák), és az egyösszegű ajánlati árát ezek értékét összevonva kell meghatároznia.  

A tervdokumentáció esetleges hiányosságaira, ellentmondására való hivatkozással a teljesítés időszakában többlet - költség igényt az ajánlatkérő nem fogad el. 

Az észrevételeket tartalmazó költségvetést a tervezői költségvetés kiírással nem szabad összevonni. 

A tervekben szereplő műszaki tartalommal kapcsolatos egyéb megjegyzések

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése értelmében, a tervekben, műszaki leírásokban, az árazatlan költségvetésben a meghatározott eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való hivatkozás az elvárt műszaki színvonal meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a „vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A megajánlott anyagnak, szerkezetnek a tervezettekkel egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát a műszaki tartalom pontosításában ajánlattevőnek meg kell adnia.

A dokumentáció részeként kiadott tervezői költségvetéseket és mennyiségi kiírásokat a kiadott sorrendben beárazva, a pályázó által összeállított észrevételi költségvetéstől elkülönítetten kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő - a minőségi színvonal stb., betartása mellett - nem a tervezői kiírásban szereplő konkrét anyagot stb. kívánja megajánlani akkor azt a "Műszaki tartalom pontosítása" körében egyértelműen le kell írnia. Ezen "eltérően" megajánlott típust az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy kielégíti-e a dokumentációban megfogalmazott elvárásokat. Amennyiben nem, az az ajánlat érvénytelenségét fogja okozni. 

Eltérő kikötés hiányában a tervezői kiírásban szereplő konkrét típust tekinti az Ajánlatkérő megajánlottnak! 

Amennyiben a tervdokumentáció vagy a költségvetés alapján nem határozható meg valamely beépítendő anyag, szerelvény vagy szerkezet típusa, annak egyértelmű meghatározását a "Műszaki tartalom pontosítása" körében csatolni kell. 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Ajánlatkérő által előírt feltételek/mértékek a kötelező vállalásoknál 

· A 2. és a 3. részajánlati körben az ajánlattevő a Ptk. 308. §-a alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. Az ajánlattevőnek a szerződésben foglalt munkákra 36 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. 

· Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség a véghatáridő késedelmes teljesítése 50.000.- Ft/nap mértékben.

IX. BIZTOSÍTÁS
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerint, biztosítótársasággal kötött, érvényes építés-szerelési biztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, illetve amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.

X. Minőségbiztosítás

Az ajánlattevő által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

Az igazolására az ajánlattevő vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat – szállítás, beépítés előtt – bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja az ajánlatkérőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· Az ajánlattevő a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz

Az ajánlattevő a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

XI. AZ AJÁNLAT NYELVE, IRÁNYADÓ JOG

A szerződéses jog a magyar jog. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattétellel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv.

XII. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni, az alábbi követelményeknek megfelelően:
· Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

· Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

· Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

· Az ajánlatot egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az eredeti, továbbá valamint az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét.  

· Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

· Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "EREDETI" jelzéssel ellátott példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak. Ilyen megjelölésű ajánlat hiányában Ajánlatkérő a bontási eljáráson választ egy példányt, amelyre rávezeti az „EREDETI” megjelölést, és ezt követően azt a példányt tekinti eredetinek. Az ajánlatban szereplő javítások, betoldások esetén az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevők nevét, vezetőjét, és tagjait kell feltüntetni.

XIII. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Az ajánlatot egyszerű át nem látszó ZÁRT csomagolásban kell beadni, melyen az alábbi szöveget kell feltüntetni:

„Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése”

„AJÁNLAT”

 „Ajánlattevő neve, székhelye”
Az ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amennyiben azok nem postai úton kerülnek benyújtásra.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban – írásban és zártan a megadott címre közvetlenül, vagy postai úton – és időben kerüljön benyújtásra. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, az eljárásban nem vehet részt.

XIV. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a jelen dokumentáció részét képező szerződéstervezetben teszi közzé.

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

(1. rész)

Amely létrejött egyrészről                         (cím:     a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                  ), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a ……………………………………. (cím,  Cg. szám, Adószám.:,: a szerződés aláírására jogosult képviselője:                 ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Megrendelő …………… - én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.2. A ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint a „…………………” (adott részajánlati kör), a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.
A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik:

· Építési tervdokumentáció, (esetlegesen szükséges további tervek készíttetése a Kivitelező kötelessége)

· Ajánlattételi felhívás,

· Ajánlatkérési dokumentáció,

· Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok,

· Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ,

· A nyertes ajánlat.

3.3. A nyertes ajánlatban és a tervdokumentációban megadott anyagoktól a Vállalkozó nem térhet el.

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján, 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:
        

                                              …….....,- Ft

azaz 

                                                                                                                    illeti meg.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. 

4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb.

4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét is. 

4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

4.5. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (ajánlat függvényében), és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.

4.6. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

4.7. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete.

4.8. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt részszámlák és végszámla pénzügyi teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - 14.§ - nak megfelelően, az átutalással, történik szállítói finanszírozással. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.

Megrendelő átutalási késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, a kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke.

4.9. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

4.10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében Szerződő Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartásában állapodnak meg.

4.11. A Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (igény szerint.) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása, valamint az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték átadása és elfogadása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak. 

Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosíték átadása Megrendelő részére - nem pénzösszeg befizetéssel történő biztosíték adása esetén a bankgarancián, kötelezvényen szükségest, és Megrendelő kedvezményezettként történő megjelölése - és a biztosíték Megrendelő részéről történő elfogadása, illetve pénzösszeg befizetése esetén annak maradéktalan átutalása a Megrendelő számlájára. Az előleg visszafizetési garancia időtartama a vállalkozási szerződés teljesítési határideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az előleg kamatmentes.

4.12. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon: 

Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő). 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 

……………….

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében. 

5.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt szakembereket, alvállalkozókat vonhatja be. Ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a szerződés, vagy annak egy része - a szerződéskötést követően, a szerződő felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel - nem volna teljesíthető. Vállalkozó csak ezen esetben, írásos kérelemre és a Megrendelő engedélyével vonhat be a teljesítésbe további alvállalkozókat, vagy más alvállalkozókat, közreműködőket. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5.6. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.

5.7. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a részhatáridők és a véghatáridő tekintetében a határidőt követő naptól számítottan 50.000.- Ft /nap, az érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel + 60 napig terjedő időszakra. 

7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek.
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

8.1. A Megrendelő:

· köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

· jogosult a munkaterület átadását ütemezni;

· jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

· jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján, 

· a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni;

· jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

· köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;

· köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen dolgozó gépek és az alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott, a költségvetés szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy alvállalkozót talál a munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell a tevékenység folytatásáról, a Megrendelő megelégedésére. 

9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Vállalkozó:

· jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

· a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni;

· a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat elvégezni;

· minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:

· a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek;

· minőségi tanúsítvánnyal rendelkezőnek;

· a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,
megegyező kialakításúnak, kell lennie.

· tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;

· a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;

· köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;

· az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;

· köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért;

· teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;

· maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;

· a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;

· köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;

· a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül; 

· felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;

· a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;

· köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek.

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a minőségi tanúsítványokkal együtt. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változást, ill. azok hatósági engedélyezését.

9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

9.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő és a tervező írásbeli hozzájárulásával jogosult újszerű műszaki-gazdasági megoldásokat (újítás, szabadalom, know-how stb.) alkalmazni. Egyéb, jogi oltalomban részesülő műszaki megoldások Vállalkozó általi alkalmazásához szintén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

9.9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén Vállalkozó köteles az általa benyújtott számla ellenértékének számlaszámára történő beérkezését követően, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ alapján eljárni. 

9.10. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

9.11. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat:

· Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
· a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.12. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

· Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

· Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen okból történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.13. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat bemutatja, illetve igény esetén másolatban 
átadja megrendelőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

· Amennyiben az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, 
vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, 
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést,
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet
átvételét megtagadhatja.

10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni

11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában két – három hetente, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).

11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Megrendelő részéről eljárásra jogosult:


Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:


Megrendelő műszaki ellenőre:          



11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

12.4. Megrendelő műszaki ellenőre az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

12.5. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.

12.6. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.

12.7. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelőt a másodpéldány illeti meg. 

12.8.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

12.9. Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. 

12.10. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

13.A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra:

………………….

13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 14. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük.

13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 

· a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;

· a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;

· az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;

13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie. 

13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 5 példányát, melynek tartalmaznia kell:

· a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, 

· a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· a kivitelezői nyilatkozatokat, 

· az összes építési napló másolatot,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).

13.6. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

· az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását,

· az elkészült munka megtekintését

13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

14. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK:

14.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek betartásával, írásbeli formában a jogosultak aláírásával kerülhet sor.

14.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek az Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

14.3. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

14.4. Jelen szerződés 1- 5. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Bácsalmás, 2012. ………………………………..            

…………………………………..



……………………………….

                   Megrendelő 

                    

       Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

(2., 3. rész)

Amely létrejött egyrészről                         (cím:     a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                  ), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a ……………………………………. (cím,  Cg. szám, Adószám.:,: a szerződés aláírására jogosult képviselője:                                                                  ), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Megrendelő …………… - én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.3. A ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint a „…………………” (adott részajánlati kör), a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A  MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg.

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

3.1.
A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik:

· Építési engedély határozat(ok), engedélyes tervdokumentáció(ok),

· Kiviteli tervdokumentáció,

· Ajánlattételi felhívás,

· Ajánlatkérési dokumentáció,

· Az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok,

· Minden egyéb – az ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos információ,

· A nyertes ajánlat.

3.4. A nyertes ajánlatban és a tervdokumentációban megadott anyagoktól a Vállalkozó nem térhet el.

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján, 

NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR:
        

                                              …….....,- Ft

azaz 

                                                                                                                    illeti meg.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. 

4.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb.

4.3. A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő kijavításának költségét is. 

4.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.

4.5. A Vállalkozó 1 db előlegszámla (ajánlat függvényében), és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.

4.6. Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

4.7. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is.  A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete.

4.8. A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt részszámlák és végszámla pénzügyi teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - 14.§ - nak megfelelően, az átutalással, történik szállítói finanszírozással. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy „együttes adóigazolást” nyújt be a számla kifizető részére Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó felelőssége.

Megrendelő átutalási késedelme esetén a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót, a kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla nettó értéke.

4.9. A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

4.10. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében Szerződő Felek az Art. 36/A. § maradéktalan betartásában állapodnak meg.

4.11. A Megrendelő a nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (igény szerint.) A szerződés létrejötte, az előleg bekérő benyújtása, valamint az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték átadása és elfogadása után az előleget Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak. 

Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosíték átadása Megrendelő részére - nem pénzösszeg befizetéssel történő biztosíték adása esetén a bankgarancián, kötelezvényen szükségest, és Megrendelő kedvezményezettként történő megjelölése - és a biztosíték Megrendelő részéről történő elfogadása, illetve pénzösszeg befizetése esetén annak maradéktalan átutalása a Megrendelő számlájára. Az előleg visszafizetési garancia időtartama a vállalkozási szerződés teljesítési határideje + 30 napig kell, hogy érvényes legyen. Az előleg kamatmentes.

4.12. Az előleggel a végszámlánál kell elszámolni a következő módon: 

Az elvégzett munkák összértéke - (előleg) = (fizetendő). 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez munkaterületet a szerződéskötést követő 15 napon belül átadja.

5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 

……………….

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

5.3. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében. 

5.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt szakembereket, alvállalkozókat vonhatja be. Ettől eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha a szerződés, vagy annak egy része - a szerződéskötést követően, a szerződő felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel - nem volna teljesíthető. Vállalkozó csak ezen esetben, írásos kérelemre és a Megrendelő engedélyével vonhat be a teljesítésbe további alvállalkozókat, vagy más alvállalkozókat, közreműködőket. 

Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5.6. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes körűen felelős.

5.7. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK

6.1. Vállalkozónak felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a részhatáridők és a véghatáridő tekintetében a határidőt követő naptól számítottan 50.000.- Ft /nap, az érvényesíthető kötbér maximuma a vállalási ár 20%-a, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 
7. VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési – szerelési biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel + 60 napig terjedő időszakra. 

7.2. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek.
8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

8.1. A Megrendelő:

· köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni;

· jogosult a munkaterület átadását ütemezni;

· jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

· jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján, 

· a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni;

· jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

· köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni;

· köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a munkaterületen dolgozó gépek és az alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott, a költségvetés szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban megjelölt alvállalkozókkal, közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy alvállalkozót talál a munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell a tevékenység folytatásáról, a Megrendelő megelégedésére. 

9. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Vállalkozó:

· jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni;

· a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni;

· a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és azokat elvégezni;

· minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít:

· a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek;

· minőségi tanúsítvánnyal rendelkezőnek;

· a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek,
megegyező kialakításúnak, kell lennie.

· tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak;

· a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel összhangban végezni;

· köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra vonatkozik;

· az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos;

· köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely rendelkezés megszegéséért;

· teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti munkák átadás-átvételének napjáig;

· maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény;

· a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb felelősséggel tartozik;

· köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon belül elszállítani;

· a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges,
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül; 

· felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is;

· a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak;

· köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek.

9.2. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

9.3. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

9.4. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

9.5. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját 5 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a minőségi tanúsítványokkal együtt. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változást, ill. azok hatósági engedélyezését.

9.6. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

9.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

9.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő és a tervező írásbeli hozzájárulásával jogosult újszerű műszaki-gazdasági megoldásokat (újítás, szabadalom, know-how stb.) alkalmazni. Egyéb, jogi oltalomban részesülő műszaki megoldások Vállalkozó általi alkalmazásához szintén a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

9.9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén Vállalkozó köteles az általa benyújtott számla ellenértékének számlaszámára történő beérkezését követően, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ alapján eljárni. 

9.10. A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

9.11. Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat:

· Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
· a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.12. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

· Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

· Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen okból történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.13. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari Műszaki Engedély alkalmazásának feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek.

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat bemutatja, illetve igény esetén másolatban 
átadja megrendelőnek, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

· A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

· Amennyiben az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, 
vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, 
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést,
segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet
átvételét megtagadhatja.

10.2. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

11.  FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

11.2. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel folyamatosan aktualizálni

11.3. A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában két – három hetente, koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

11.4. Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják).

11.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

11.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:

Megrendelő részéről eljárásra jogosult:


Vállalkozó részéről eljárásra jogosult:


Megrendelő műszaki ellenőre:          



11.7. A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

11.8. Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

12. ÉPÍTÉSI NAPLÓ

12.1. A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

12.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

12.4. Megrendelő műszaki ellenőre az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128.§ (2) – (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

12.5. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges.

12.6. A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni a Megrendelő építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője.

12.7. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelőt a másodpéldány illeti meg. 

12.8.  Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

12.9. Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. 

12.10. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

13.A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁS

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra:

………………….

13.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 14. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben kell elkészülniük.

13.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 

· a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére;

· a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok;

· az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja;

13.4. Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok megszüntetését a vállalkozónak a szerződés 13.2. pontjában rögzített határidőre kell elvégeznie. 

13.5. A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 5 példányát, melynek tartalmaznia kell:

· a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, 

· a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· a kivitelezői nyilatkozatokat, 

· az összes építési napló másolatot,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma).

13.6. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

· az átadási dokumentáció és minőségtanúsítványok átvizsgálását,

· az elkészült munka megtekintését

13.7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

14. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

14.1. A Vállalkozó garantálja:

· valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

· hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

14.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 36 hónapra terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A kötelező alkalmassági (szavatossági) időre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásai az irányadóak.

14.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

14.4. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes használat következményeként. 

14.5. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

14.7. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

15. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK:

15.1. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló melléklete is. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek betartásával, írásbeli formában a jogosultak aláírásával kerülhet sor.

15.2. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek az Szegedi Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15.3. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

15.4. Jelen szerződés 1- 5. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Bácsalmás, 2012. ………………………………..            

…………………………………..



……………………………….

                   Megrendelő 

                    

       Vállalkozó

XV. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

Az ajánlattevő által elkészített ajánlatnak a következőket kell magába foglalnia:

· Tartalomjegyzék 

· Cégszerűen aláírt és kitöltött „Felolvasólap” a mellékelt minta alkalmazásával (1. sz. melléklet)

· Közös ajánlattétel esetén a IV. pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat

· Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek elfogadásáról, a szerződés teljesítéséről (2. sz. melléklet)

· Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában (3. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (4. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében (5. sz. melléklet)

· Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) vonatkozásában (6. számú melléklet)

· Referenciaigazolások összesítő táblázata (7. sz. melléklet)

· Szakemberek bemutatásának összesítő táblázata, szükséges mellékletekkel (8. sz. melléklet)

· Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásáról (9. sz. melléklet)

· Biztosítási kötvény másolata vagy Biztosításról szándéknyilatkozat (10. sz. melléklet) 

· Nyilatkozat a dokumentáció átvételéről (11. sz. melléklet)

· Aláírási címpéldány(ok) másolata vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája másolata.
· Beárazott költségvetés (dokumentációban részletezettek szerint)

· A teljes ajánlat eredeti példánya CD-n vagy DVD-n szkennelve

· Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, nyilatkozatokat is.

Bácsalmás, 2012. július ……

    Ajánlatkérő Megbízásából: 





Dr. Herczeg Ágnes




Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Alulírott, mint a(z) .....…....................................................... (székhely: …..............................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására:

Cégnév:



Székhely:



Adószám:
…………………………………..

Telefon: 
…………………………………..

Fax:
…………………………………..

E-mail:
…………………………………..

MKIK névjegyzék száma: ………………..

Ügyvezető: ………………..………………..

1. rész: zöldterületek felújítása

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

2. rész: térburkolat felújítása

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

3. rész: térfigyelő rendszer kiépítése

Ajánlati ár (nettó): ……………….. ,- Ft

Előleg fizetését kérem / nem kérem.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………….., 2012. …………… hó …….. nap

…..........................................................

                                                               


          cégszerű aláírás          

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A KBT. 6
0. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a dokumentációban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom.

Kijelentjük továbbá, hogy cégünk a 2004. évi XXXIV. Tv a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (Kkvt.) szerint 

mikrovállalkozásnak minősül

kisvállalkozásnak minősül

középvállalkozásnak minősül

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

……………………………………….
          

  cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők vonatkozásában

(………. rész)

Részajánlati körönként töltendő ki!
Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
1.) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében alvállalkozók közre fognak működni:

………………………….

………………………….

………………………….

2.) Ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, adószáma:

………………………….

………………………….

………………………….

3..) Az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplő (név, cím, igazolni kívánt alkalmassági követelmény megjelölése Kbt. 55.§ (5) bekezdése, valamint a Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerint):

	Név
	Cím
	Igazolni kívánt alkalmassági követelmény
	A Kbt. 55.§ (6) bekezdése szerinti jogcím

	
	
	
	

	
	
	
	


4.) Nyilatkozat mellékletei: 

(Kbt. 55.§ (5) - (6) bekezdése szerint csatolandó nyilatkozatok)        

Kelt: ……………, 2012. …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt ajánlattevő tekintetében:

1.) Nyilatkozom, hogy nem tartozom a Kbt. 56. § (1) k) pontja és (2) bekezdésének hatálya alá.

2.) Nyilatkozom továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül,

a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

(aláhúzandó)

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

vagy

Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen (adott esetben aláhúzandó)

……………………………….

3.) Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megjelölt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt megrendelő gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

4.) A Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló tekintetében

Alulírott, mint a(z) ……………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében előírt, az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolók tekintetében nyilatkozom, hogy azok

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők / ajánlatomban csatolom (aláhúzandó)
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás
6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 54.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a  „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

…………………………………










cégszerű aláírás
7. sz. melléklet
REFERENCIAIGAZOLÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA
(1., 2. rész)

Részajánlati körönként töltendő ki!
	Teljesítés ideje (befejezés év, hó, nap) és helye
	Szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó, elérhetőség
	A munka helye, típusa, főbb műszaki mennyiségek, adatok, amelyből megállapít-ható az alkalmasság körében előírt feltétel
	szerződés

összege (nettó forintban)
	Vállalkozás típusa
	Műszaki átadás-átvételi igazolás helyzete
	A cég %-os részesedése a projektben

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Figyelem! A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a referenciát.

 A csatolt referencianyilatkozatból/referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelményének megvalósulása!
Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

(3. rész)

	Szakember megnevezése
	Végzettség, névjegyzék szerinti nyilvántartási szám és jogosultsági kód 
	Szakmai tapasztalat ideje
	Szakmai tapasztalat jellege

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Figyelem! Az ajánlattételi felhívásban a szakemberekre vonatkozó alkalmasság igazolására a fenti táblázat kitöltése mellett teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolata, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási szám megadása, továbbá a szakmai önéletrajzuk aláírt példányát is csatolni szükséges. A Fmv. jogosultság ellenőrizhetősége érdekében kérjük a területileg illetékes kamara elektronikus nyilvántartás megjelölését a pontos internetes elérhetőség megadásával illetve szükséges esetben a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a dokumentációban előírt szerződés tervezetben foglaltakat teljes körben megismerte, elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

10. sz. melléklet

BIZTOSÍTÁSRÓL SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a nyertessége esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ szerint az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítási szerződést jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul megköti / az előírt felelősségbiztosítással rendelkezik, nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan az összegzés megküldését követően haladéktalanul kiterjeszti.

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

11. sz. melléklet

NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevő a „Piac fejlesztése, felújítása, zöldfelület fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációját átvette, tartalmát megismerte és ajánlatunkat ennek megfelelően állítottuk össze.

Kelt: ……………, 2012.  …………….. hó ….. nap

………………………………….………

cégszerű aláírás

A képviselő-testület a 2012. július 31-i zárt ülésén a következő határozatot hozta meg:

198/2012. (VII. 31.) Bácsalmás v. öh.

Ügyvédi és végrehajtói megkeresés 
a Csőke Bt. földbérleti díj tartozása ügyében 
Határozat
1.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a Csőke Bt. 1.012.781 Ft + járulékai (összesen: 1.518.940,- Ft) összegű bérleti díj tartozására havi 100.000 Ft-os részletfizetési lehetőséget biztosít további kamatfizetéstől való eltekintés mellett. Ha a bt. nem törleszti, vagy késedelmesen fizeti a tartozását, akkor a tartozás egyösszegben lejárttá válik, és további késedelmi kamatot is kell fizetnie a bt-nek.

2.
A Képviselő-testület továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, miszerint a Csőke Bt. által a Halmos dűlőben, 0212/2/a helyrajzi számú önkormányzati földterületen elvégzett földmunka díját 500.000 Ft értékben elismeri, ezt az összeget hajlandó letéti számlán elhelyezni, de ezen felül bármilyen jogcímen benyújtott, további követelést nem ismer el.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs polgármester



2. dr. Keresztury Monika jegyző



3. Snyehola Gézáné mb. gazdasági osztályvezető

- levélben:
4. dr. Erdélyi Anna ügyvéd (6500 Baja, Roosevelt tér 1.



5. Tumbászné dr. Mák Gyöngyi ügyvéd (6422 Tompa, Jókai u. 23.)



6. a határozat 1. pontjáról: Zsuffa Anita önálló bírósági végrehajtó 

(6500 Baja, Hattyú u. 1.)

